Assessorato:	AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE

Relatore:	CALDANA ALBERTO

AREA AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto:	PIANO DI AZIONE AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE – ANNUALITA’ 2004. RESOCONTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DELL’ANNUALITA’ 2004. PRESA D’ATTO DELLO STATO DEI LAVORI.

In attuazione della L.R. 3/99 di riforma del sistema regionale e locale, che ha previsto all’art. 99 la redazione del “Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale” e all’art. 100 il relativo “Quadro degli interventi”, affidandone la gestione alle Province, il Consiglio regionale ha approvato il “Piano d’Azione ambientale per un futuro sostenibile” con la deliberazione n. 250/2001.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2405 del 29/11/04 di proposta al Consiglio Regionale adottata dallo stesso con atto n. 634 del 22/12/04, veniva approvato il Programma Triennale Regionale di Tutela Ambientale (art. 99, L.R. 3/99) denominato “Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile 2004-2006”.

La Provincia di Modena, con deliberazione di Giunta n. 32 del 01/02/2005 e con deliberazione di Consiglio n. 69 del 09/03/2005, ha approvato la Proposta di Quadro Interventi del Piano di Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile – Annualità 2004.

Con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 438/2005 veniva approvato il primo Stralcio Operativo (Annualità 2004) del Piano di Azione Ambientale 2004-2006, d’ora in poi denominato Piano, inerente gli interventi immediatamente attivabili a cura delle Province.

Per quanto concerne la Provincia di Modena sono stati ritenuti immediatamente attivabili tutti gli interventi proposti eccetto uno, più precisamente quello codificato MO01 “Studio di sostenibilità ambientale della Provincia di Modena”. Per tale intervento la Regione Emilia Romagna ha richiesto alla Provincia di fornire integrazioni e chiarimenti, sospendendolo temporaneamente dal finanziamento.

Con il medesimo atto sopraccitato la Giunta Regionale assegnava e impegnava a favore della Provincia di Modena l’importo di € 1.491.656,17 a titolo di finanziamento del Primo Stralcio Operativo (Annualità 2004) del Piano.

Con deliberazione di Giunta n. 1307/05 la Regione provvedeva successivamente ad approvare gli interventi immediatamente attivabili a seguito delle integrazioni e chiarimenti acquisiti, tra i quali, per la Provincia di Modena, l’intervento “Studio di sostenibilità ambientale della Provincia di Modena” (cod. MO01), assegnando e impegnando contestualmente la somma di € 105.000,00, a titolo di finanziamento dell’intervento approvato.

Complessivamente, gli interventi da realizzarsi nella Provincia di Modena, per l’annualità 2004, approvati con i succitati atti, sono i seguenti:

|  | (Tab. n. 1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod. Int. | Ente Titolare | Descrizione sintetica intervento | Costo tot. Intervento | Finanziamento regionale | Cofinanziam. |  |
| MO01 | Provincia di Modena - Area Ambiente e Sviluppo sostenibile | Studio di sostenibilità ambientale della Provincia di Modena | € 150.000,00 | € 105.000,00 | € 45.000,00 |  |
| MO02 | Provincia di Modena - Area Ambiente e Sviluppo sostenibile | Studio e sviluppo di un modello innovativo per la valorizzazione e la sostenibilità del sistema delle aree naturali protette della Provincia di Modena. | € 100.000,00 | € 70.000,00 | € 30.000,00 |  |
| MO03 | Comune di Modena | Realizzazione nuova stazione ecologica attrezzata comunale “del Mercato”. (Modena) | € 425.000,00 | € 220.000,00 | € 205.000,00 |  |
| MO04 | Comune di Spilamberto | Progetto per la realizzazione di una nuova stazione ecologica attrezzata in località S.Vito nel Comune di Spilamberto. | € 548.000,00 | € 220.000,00 | € 328.000,00 |  |
| MO05 | Comune di Medolla | Ristrutturazione e ampliamento della stazione ecologica attrezzata sita in Via Grande, con installazione del sistema di pesatura automatizzata. (Medolla) | € 109.300,00 | € 71.045,00 | € 38.255,00 |  |
| MO06 | Comune di Soliera | Ristrutturazione e ampliamento della stazione ecologica attrezzata sita in Via Morello, con installazione del sistema di pesatura automatizzata. (Soliera) | € 67.000,00 | € 43.550,00 | € 23.450,00 |  |
| MO07 | Comune di Carpi | Ristrutturazione e ampliamento della stazione ecologica attrezzata sita in Via Lucrezio, con installazione del sistema di pesatura automatizzata. (Carpi) | € 53.850,00 | € 35.002,50 | € 18.847,50 |  |
| MO08 | Comune di Pavullo | Realizzazione di una nuova stazione ecologica attrezzata al servizio del Capoluogo. (Pavullo) | € 500.000,00 | € 220.000,00 | € 280.000,00 |  |
| MO09 | Comune di Pievepelago | Realizzazione di una nuova stazione ecologica attrezzata al servizio del Capoluogo. (Pievepelago) | € 190.000,00 | € 123.500,00 | € 66.500,00 |  |
| MO10 | Comune di Formigine | Realizzazione di una stazione ecologica frazionale attrezzata al servizio di Magreta, Colombarone, Tabina. (Formigine) | € 300.000,00 | € 195.000,00 | € 105.000,00 |  |
| MO11 | Comune di Sassuolo | Realizzazione di una stazione ecologica frazionale a Sud del territorio comunale al servizio di S.Michele di Sassuolo e Ponte Nuovo. | € 250.000,00 | € 162.500,00 | € 87.500,00 |  |
| MO12 | Comune di Vignola | Realizzazione della 2° stazione ecologica attrezzata del Capoluogo (Vignola) | € 400.000,00 | € 131.058,67 | € 268.941,33 |  |
|  |  | ### TOTALI | ### € 3.093.150,00 | ### € 1.596.656,17 | ### € 1.496.493,83 |  |

Con le deliberazioni di Giunta Regionale sopraccitate n. 438/05 e n. 1307/05 sono stati approvati gli interventi del Piano, primo e secondo stralcio operativo - annualità 2004, ed è stata assegnata alla Provincia di Modena la somma complessiva di € 1.596.656,17.

Con deliberazione di Giunta n. 303 del 31/07/06 la Provincia ha proposto la ridestinazione delle economie per un importo complessivo pari a € 382.500,00, corrispondenti alla somma del contributo relativo ai due interventi stralciati per mancato avvio (MO04 e MO11), per la realizzazione dell’intervento “Completamento della nuova stazione ecologica attrezzata a servizio del capoluogo” (cod. MO13).

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1428 del 17/10/06, è stato pertanto approvato il seguente nuovo intervento:

(Tab. n. 2)

| Cod. int. | Soggetto pubblico titolare del finanziamento | Ente attuatore | Titolo intervento | Costo intervento | Finanzia-mento regionale | Finanzia-mento locale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MO13 | Comune di Pavullo | HERA Modena Srl | Completamento della nuova stazione ecologica attrezzata a servizio del capoluogo | € 632.000,00 | € 382.500,00 | € 249.500,00 |

Contestualmente la Regione ha riapprovato l’elenco degli interventi immediatamente attivabili, a seguito della sostituzione degli interventi MO04 e MO11 con l’intervento MO13, come riportato nella tabella che segue:

|  | (Tab. n. 3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ente Titolare | Descrizione sintetica intervento | Costo tot. Intervento | Finanziamento regionale | Cofinanziam. |  |
| MO01 | Provincia di Modena - Area Ambiente e Sviluppo sostenibile | Studio di sostenibilità ambientale della Provincia di Modena | € 150.000,00 | € 105.000,00 | € 45.000,00 |  |
| MO02 | Provincia di Modena - Area Ambiente e Sviluppo sostenibile | Studio e sviluppo di un modello innovativo per la valorizzazione e la sostenibilità del sistema delle aree naturali protette della Provincia di Modena. | € 100.000,00 | € 70.000,00 | € 30.000,00 |  |
| MO03 | Comune di Modena | Realizzazione nuova stazione ecologica attrezzata comunale “del Mercato”. (Modena) | € 425.000,00 | € 220.000,00 | € 205.000,00 |  |
| MO05 | Comune di Medolla | Ristrutturazione e ampliamento della stazione ecologica attrezzata sita in Via Grande, con installazione del sistema di pesatura automatizzata. (Medolla) | € 109.300,00 | € 71.045,00 | € 38.255,00 |  |
| MO06 | Comune di Soliera | Ristrutturazione e ampliamento della stazione ecologica attrezzata sita in Via Morello, con installazione del sistema di pesatura automatizzata. (Soliera) | € 67.000,00 | € 43.550,00 | € 23.450,00 |  |
| MO07 | Comune di Carpi | Ristrutturazione e ampliamento della stazione ecologica attrezzata sita in Via Lucrezio, con installazione del sistema di pesatura automatizzata. (Carpi) | € 53.850,00 | € 35.002,50 | € 18.847,50 |  |
| MO08 | Comune di Pavullo | Realizzazione di una nuova stazione ecologica attrezzata al servizio del Capoluogo. (Pavullo) | € 500.000,00 | € 220.000,00 | € 280.000,00 |  |
| MO09 | Comune di Pievepelago | Realizzazione di una nuova stazione ecologica attrezzata al servizio del Capoluogo. (Pievepelago) | € 190.000,00 | € 123.500,00 | € 66.500,00 |  |
| MO10 | Comune di Formigine | Realizzazione di una stazione ecologica frazionale attrezzata al servizio di Magreta, Colombarone, Tabina. (Formigine) | € 300.000,00 | € 195.000,00 | € 105.000,00 |  |
| MO12 | Comune di Vignola | Realizzazione della 2° stazione ecologica attrezzata del Capoluogo (Vignola) | € 400.000,00 | € 131.058,67 | € 268.941,33 |  |
| MO13 | Comune di Pavullo | Completamento della nuova stazione ecologica attrezzata a servizio del capoluogo | € 632.000,00 | € 382.500,00 | € 249.500,00 |  |
|  |  | ### TOTALI | ### € 2.927.150,00 | ### € 1.596.656,17 | ### € 1.330.493,83 |  |

La Giunta Provinciale, con la deliberazione n. 142 del 13.04.05, ha approvato le procedure di attuazione del Piano, le modalità di gestione degli interventi, nonché quelle di erogazione del contributo regionale, nel rispetto di quanto deliberato nelle Linee guida regionali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2382/2001. Le Linee guida regionali, inoltre, hanno assegnato alle Province, tra gli altri compiti, quello di rendicontare annualmente alla Regione lo stato di avanzamento dei lavori e l’utilizzo delle risorse assegnate, nonché la situazione delle economie realizzate al fine di mantenere aggiornato il Quadro degli interventi.

Per quanto riguarda, in generale, l’utilizzo delle risorse assegnate va precisato che, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici e delle disposizioni che regolano i finanziamenti del Piano, previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2382/2001, né il ribasso d’asta né gli imprevisti sono di libero utilizzo e non sono, pertanto, da considerarsi somme a disposizione; anzi, gli eventuali ribassi d’asta ed economie ottenuti a seguito della realizzazione delle opere inserite nel Quadro degli interventi serviranno per rimodulare il Piano, finanziando altri interventi in graduatoria, così come disposto dalla deliberazione sopraccitata.

Per quanto riguarda l’attuazione dei progetti inseriti nell’annualità 2004, secondo il nuovo quadro interventi:

- i lavori per le opere di realizzazione degli interventi dell’annualità 2004 del Piano sono in parte già stati conclusi e lo stato d’avanzamento degli interventi ancora attivi nel corso del 2008 è quindi il seguente:

|  | (Tab. n. 4) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod. int. | Descrizione sintetica intervento | Aggiudicazione lavori | Consegna lavori | % stato avanzamento lavori | NOTE |  |
| MO02 | Studio e sviluppo di un modello innovativo per la valorizzazione e la sostenibilità del sistema delle aree naturali protette della Provincia di Modena. | Determinazione affidamento incarico n. 437 del 04/05/05 |  | 90 % | Progetto in fase conclusiva: resta da realizzare il sito internet (a cura della società incaricata) |  |
| MO08 | Realizzazione di una nuova stazione ecologica attrezzata al servizio del Capoluogo. (Pavullo) | Provvedimento aggiudicazione prot. n. 13272/06 del 22/09/06 | Verbale di consegna lavori del 26/09/06 | 94% | Liquidato contributo proporzionale II SAL. Lavori in corso |  |
| MO09 | Realizzazione di una nuova stazione ecologica attrezzata al servizio del Capoluogo. (Pievepelago) | Provvedimento aggiudicazione: Det.UT n. 130 del 26/09/06 | Verbale di consegna lavori del 29/09/06 | 35% | Trasmessa documentazione relativa I SAL. Liquidazione contributo spettante sospesa in attesa verifiche. |  |
| MO10 | Realizzazione di una stazione ecologica frazionale attrezzata al servizio di Magreta, Colombarone, Tabina. (Formigine) | Provvedimento aggiudicazione: Det.UT n. 799 del 22/09/06 | Verbale di consegna lavori del 26/09/06 – CRE del 21/01/2008 | 100% | DEAM n. 142 del 11/12/2008 CONCLUSO |  |
| MO12 | Realizzazione della 2° stazione ecologica attrezzata del Capoluogo (Vignola) | Provvedimento aggiudicazione prot. n. 10676 del 03/08/06 | Verbale di consegna lavori del 29/09/06 – CRE del 06/06/2008 | 100% | Lavori conclusi. In attesa trasmissione documentazione |  |
| MO13 | Completamento della nuova stazione ecologica attrezzata a servizio del capoluogo | Provvedimento di aggiudicazione prot. n. 23107/07 del 17/09/2007 | Verbale di consegna lavori del 08/10/2007 | 79% | Lavori in corso. Liquidato contributo proporzionale I e II SAL |  |

- la Provincia, con deliberazione di Giunta n. 303 del 31/07/06 ha stralciato dal Quadro degli Interventi - Annualità 2004, per mancato avvio, gli interventi codificati MO04 e MO11;

- sul contributo regionale, nel corso del 2008, non si sono verificate ulteriori economie d’asta;

- sul contributo regionale, nel corso del 2008 si sono verificate ulteriori economie di fine lavori, secondo i criteri dettati dalle Linee guida regionali, pari a € 178,11 e relative all’intervento codificato MO10.

Complessivamente le economie di fine lavori sul finanziamento regionale, relative agli interventi dell’Annualità 2004 sono di € 5.649,33, mentre le economie definitive sul finanziamento regionale sono pari a € 112.980,03 (di cui € 107.330,70 per economie da ribasso d’asta).

Si ritiene opportuno procedere, come richiesto dalle Linee guida regionali, alla rendicontazione annuale dello stato d’attuazione delle opere del Piano di Azione Ambientale e all’individuazione delle economie sul contributo regionale realizzate.

Il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata o variazione del patrimonio.

Per quanto precede,

Il Direttore di Area ROMPIANESI GIOVANNI

PROPONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE

- di prendere atto che:

    - lo stato d’avanzamento dei lavori, relativi agli interventi ancora attivi dell’annualità 2004 del Piano di Azione Ambientale, così come ridefinito con deliberazione di Giunta n. 1428 del 17/10/06, è il seguente:

|  | (Tab. n. 4) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod. int. | Descrizione sintetica intervento | Aggiudicazione lavori | Consegna lavori | % stato avanzamento lavori | NOTE |  |
| MO02 | Studio e sviluppo di un modello innovativo per la valorizzazione e la sostenibilità del sistema delle aree naturali protette della Provincia di Modena. | Determinazione affidamento incarico n. 437 del 04/05/05 |  | 90 % | Progetto in fase conclusiva: resta da realizzare il sito internet (a cura della società incaricata) |  |
| MO08 | Realizzazione di una nuova stazione ecologica attrezzata al servizio del Capoluogo. (Pavullo) | Provvedimento aggiudicazione prot. n. 13272/06 del 22/09/06 | Verbale di consegna lavori del 26/09/06 | 94% | Liquidato contributo proporzionale II SAL. Lavori in corso |  |
| MO09 | Realizzazione di una nuova stazione ecologica attrezzata al servizio del Capoluogo. (Pievepelago) | Provvedimento aggiudicazione: Det.UT n. 130 del 26/09/06 | Verbale di consegna lavori del 29/09/06 | 35% | Trasmessa documentazione relativa I SAL. Liquidazione contributo spettante sospesa in attesa verifiche. |  |
| MO10 | Realizzazione di una stazione ecologica frazionale attrezzata al servizio di Magreta, Colombarone, Tabina. (Formigine) | Provvedimento aggiudicazione: Det.UT n. 799 del 22/09/06 | Verbale di consegna lavori del 26/09/06 – CRE del 21/01/2008 | 100% | DEAM n. 142 del 11/12/2008 CONCLUSO |  |
| MO12 | Realizzazione della 2° stazione ecologica attrezzata del Capoluogo (Vignola) | Provvedimento aggiudicazione prot. n. 10676 del 03/08/06 | Verbale di consegna lavori del 29/09/06 – CRE del 06/06/2008 | 100% | Lavori conclusi. In attesa trasmissione documentazione |  |
| MO13 | Completamento della nuova stazione ecologica attrezzata a servizio del capoluogo | Provvedimento di aggiudicazione prot. n. 23107/07 del 17/09/2007 | Verbale di consegna lavori del 08/10/2007 | 79% | Lavori in corso. Liquidato contributo proporzionale I e II SAL |  |

- di dare atto che:

- gli interventi di seguito richiamati sono già stati conclusi:

|  | (Tab. n. 5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ente Titolare | Descrizione sintetica intervento | Contributo liquidato |  |
| MO01 | Provincia di Modena - Area Ambiente e Sviluppo sostenibile | Studio di sostenibilità ambientale della Provincia di Modena | € 105.000,00 |  |
| MO03 | Comune di Modena | Realizzazione nuova stazione ecologica attrezzata comunale “del Mercato”. (Modena) | € 210.996,32 |  |
| MO05 | Comune di Medolla | Ristrutturazione e ampliamento della stazione ecologica attrezzata sita in Via Grande, con installazione del sistema di pesatura automatizzata. (Medolla) | € 62.709,74 |  |
| MO06 | Comune di Soliera | Ristrutturazione e ampliamento della stazione ecologica attrezzata sita in Via Morello, con installazione del sistema di pesatura automatizzata. (Soliera) | € 43.477,85 |  |
| MO07 | Comune di Carpi | Ristrutturazione e ampliamento della stazione ecologica attrezzata sita in Via Lucrezio, con installazione del sistema di pesatura automatizzata. (Carpi) | € 29.253,13 |  |
| MO10 | Comune di Formigine | Realizzazione di una stazione ecologica frazionale attrezzata al servizio di Magreta, Colombarone, Tabina. (Formigine) | € 174.124,69 |  |
| TOTALE |  |  | € 625.561,73 |  |

- per la realizzazione degli interventi approvati e inseriti nell’annualità 2004 del Piano in oggetto, la Regione ha già trasferito alla Provincia contributi per un ammontare complessivo di € 1.338.543,25;

- nell’attuazione degli interventi dell’annualità 2004 del Piano, sono già stati liquidati contributi per un ammontare complessivo di € 1.263.099,45;

- di confermare:

- la procedura per l’attuazione del Piano – Annualità 2004, in conformità alle Linee Guida di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2382/2001;

- le modalità di gestione del Quadro degli Interventi e di erogazione del contributo regionale approvate con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 142/05;

- di dare atto che, come stabilito dalle Linee Guida regionali, con successivo atto deliberativo la Giunta provinciale provvederà a formulare una graduatoria dei progetti in riserva, a favore dei quali destinare le sopra citate economie;

- di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia-Romagna a titolo di rendicontazione annuale;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

ED ESPRIME PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

[X]   FAVOREVOLE

[  ]   NON FAVOREVOLE

NOTE:

[NOTE]

F.to  Il Direttore di Area ROMPIANESI GIOVANNI