programma triennale regionale per le aree protette

primo rapporto

relativo all’ambito territoriale della provincia di modena

2008 – 2010

integrazioni e precisazioni

premessa

Le integrazioni e le prescrizioni contenute nel presente documento riguardano:

- Obiettivi generali e azioni prioritarie con fonti finanziarie

- Istituzione di nuove Aree protette: documentazione relativa alle consultazioni effettuate con i soggetti istituzionali e i portatori di interesse

- Proposta di istituzione del Parco regionale del fiume Secchia

obiettivi generali e azioni prioritarie con fonti finanziarie

Si è provveduto, come richiesto, ad individuare per ogni azione le fonti finanziarie.

Inoltre, per la Riserva di Sassoguidano, in seguito al procedere della redazione del Programma triennale di tutela e valorizzazione è stata evidenziata la necessità di inserire tra le azioni prioritarie dell’anno 2008 una nuova voce di spesa (€ 300.000,00) relativa all’acquisto del Centro visita con un incremento complessivo di € 300.000,00.

## Riserva Naturale Regionale di Sassoguidano, gli obiettivi gestionali, le priorità e le azioni scelte

Spese per investimenti, annualità 2008

| campo d’azione |  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) conservazione e restauro ambientale |  | tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale e un equilibrato funzionamento degli ecosistemi. | Restauro ambientale dello stagno di Sassomassiccio (primo stralcio- caratterizzazione idrochimica delle acque del bacino e di quelle interstiziali (azione 4) | alta | 11200 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| a) conservazione e restauro ambientale |  | tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici | Interventi per la riduzione del rischio pirologico (azione 7) | bassa | 8200 | 80 % PRSR 20 % Provincia e Comune |
| a) conservazione e restauro ambientale |  | Acquisire alla proprietà pubblica gli ambienti che maggiormente richiedono attività di tutela e di gestione finalizzati al mantenimento e all’incremento della biodiversità | Acquisizione e ripristini ambientali delle aree maggiormente vocate ad ospitare specie animali e vegetali da preservare e tutelare (azione 11) | alta | 300000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| e) servizi e strutture |  | promuovere la fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili da un punto di vista ambientale | Acquisizione del Centro Visita (azione 11) | alta | 300000 | 70% RER 30% Provincia e Comune |
| h) gestione fauna |  | favorire, nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l’estensivazione colturale, l’agricoltura biologica | Realizzazione di interventi volti ad attenuare i conflitti fra fauna ed attivita’ antropiche (protezione delle colture passibili di danneggiamento) (azione 5) | media | 3400 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| i) gestione forestale |  | tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici | Piano di assestamento forestale per le zone 2 e 3 della riserva redatto sulla base di un indice del valore naturalistico (faunistico) Sottoazioni: - attività di formazione delle Aziende Forestali - programma di interventi per la conservazione e miglioramento delle cenosi forestali naturali. (azione 2) | alta | 20000 | 80 % RER 20 % Provincia, Comune e Comunità Montana |
| j) infrastrutture per la fruizione dell'area protetta | promuovere la fruizione del territorio nelle forme nei modi compatibili da un punto di vista ambientale |  | Interventi sulla sentieristica, sulla segnaletica, sulla cartellonistica e sulla regolazione degli accessi(azione 12) | alta | 15000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| TOTALE |  |  |  |  | 357800 |  |

Spese correnti, annualità 2008

| campo d’azione |  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) conservazione e restauro ambientale | assicurare la protezione e la conservazione globale dei contenuti di diversità ambientale, ecologica e biologica dell’area e dei fattori che li generano e li sostengono |  | Gestione dei prati polifiti (azione 8) | media | 3500 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| c) ricerca e monitoraggio per la conoscenza e conservazione della diversità biologica e degli ecosistemi |  | promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l’educazione ambientale; | Studio faunistico orientato alle specie e taxa di interesse comunitario per le quali allo stato vi e’ carenza di informazioni (sottoprogetto – studio chirotteri) (azione 10) | media | 6700 | 100% PRSR |
| c) ricerca e monitoraggio per la conoscenza e conservazione della diversità biologica e degli ecosistemi |  | promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l’educazione ambientale; | Caratterizzazione chimica e biologica del torrente Lerna (azione 9) | media | 8700 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| g) Vigilanza | promuovere la fruizione del territorio nelle forme nei modi compatibili da un punto di vista ambientale |  | Potenziamento delle attivita’ di controllo (adeguamento della convenzione annuale con le GEV) (azione 6) | alta | 4000 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| i) gestione forestale | tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici |  | Previsione di una somma per indennizzo del mancato taglio del bosco in zona 1 (azione 3) | media | 1800 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| m) misure di incentivazione, di sostegno e di promozione … |  | promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l’educazione ambientale | Produzione materiale informativo, brochure e materiali per sito web (azione 13) | media | 3000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| TOTALE |  |  |  |  | 27700 |  |

Spese per investimenti, annualità 2009

| campo d’azione |  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) conservazione e restauro ambientale |  | tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale e un equilibrato funzionamento degli ecosistemi. | Restauro ambientale dello stagno di Sassomassiccio (secondo stralcio- ripiantumazione di Salix alba e sflacio con asportazione biomassa, con monitoraggio periodico degli effetti) (azione 4) | alta | 10000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| h) gestione fauna |  | favorire, nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l’estensivazione colturale, l’agricoltura biologica | Realizzazione di interventi volti ad attenuare i conflitti fra fauna ed attivita’ antropiche (protezione delle colture passibili di danneggiamento) (azione 5) | media | 3400 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| j) infrastrutture per la fruizione dell'area protetta | promuovere la fruizione del territorio nelle forme nei modi compatibili da un punto di vista ambientale |  | Interventi sulla sentieristica, sulla segnaletica, sulla cartellonistica e sulla regolazione degli accessi (azione 12) | alta | 15000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| TOTALE |  |  |  |  | 28400 |  |

Spese correnti, annualità 2009

| campo d’azione |  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) conservazione e restauro ambientale | assicurare la protezione e la conservazione globale dei contenuti di diversità ambientale, ecologica e biologica dell’area e dei fattori che li generano e li sostengono |  | Gestione dei prati polifiti (azione 8) | media | 3500 | 70 % RER 20 % Provincia e Comune |
| a) conservazione e restauro ambientale |  | tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici | Interventi per la riduzione del rischio pirologico (azione 7) | bassa | 2200 | 80 % PRSR 20 % Provincia e Comune |
| c) ricerca e monitoraggio per la conoscenza e conservazione della diversità biologica e degli ecosistemi |  | promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l’educazione ambientale; | Studio faunistico orientato alle specie e taxa di interesse comunitario per le quali allo stato vi e’ carenza di informazioni (sottoprogetto – studio puzzola) spesa corrente (azione 10) | media | 5500 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| g) Vigilanza | promuovere la fruizione del territorio nelle forme nei modi compatibili da un punto di vista ambientale |  | Potenziamento delle attivita’ di controllo (adeguamento della convenzione annuale con le GEV) (azione 6) | alta | 4000 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| i) gestione forestale | tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici |  | Previsione di una somma per indennizzo del mancato taglio del bosco in zona 1 (azione 3) | media | 1800 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| m) misure di incentivazione, di sostegno e di promozione … |  | promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l’educazione ambientale | Produzione materiale informativo, brochure e materiali per sito web (azione 13) | media | 3000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| TOTALE |  |  |  |  | 20000 |  |

Spese per investimenti, annualità 2010

| campo d’azione |  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) conservazione e restauro ambientale |  | tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale e un equilibrato funzionamento degli ecosistemi. | Restauro ambientale dello stagno di Sassomassiccio (terzo stralcio- spurgo dei sedimenti) (azione 4) | alta | 10000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| h) gestione fauna |  | favorire, nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l’estensivazione colturale, l’agricoltura biologica | Realizzazione di interventi volti ad attenuare i conflitti fra fauna ed attivita’ antropiche (protezione delle colture passibili di danneggiamento) (azione 5) | media | 3400 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| j) infrastrutture per la fruizione dell'area protetta | promuovere la fruizione del territorio nelle forme nei modi compatibili da un punto di vista ambientale |  | Interventi sulla sentieristica, sulla segnaletica, sulla cartellonistica e sulla regolazione degli accessi (azione 12) | alta | 15000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| l) progetti particolari | tutelare i caratteri del paesaggio e promuoverne la riqualificazione |  | Progetto spostamento linea elettrica (azione 15) | bassa | 35000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| TOTALE |  |  |  |  | 63400 |  |

Spese correnti, annualità 2010

| campo d’azione |  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) conservazione e restauro ambientale | assicurare la protezione e la conservazione globale dei contenuti di diversità ambientale, ecologica e biologica dell’area e dei fattori che li generano e li sostengono |  | Gestione dei prati polifiti (azione 8) | media | 3500 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| a) conservazione e restauro ambientale |  | tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici | Interventi per la riduzione del rischio pirologico (azione 7) | bassa | 2200 | 80 % PRSR 20 % Provincia e Comune |
| c) ricerca e monitoraggio per la conoscenza e conservazione della diversità biologica e degli ecosistemi |  | promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l’educazione ambientale; | Studio faunistico orientato alle specie e taxa di interesse comunitario per le quali allo stato vi e’ carenza di informazioni (sottoprogetto – studio gambero di fiume) spesa corrente (azione 10) | media | 5500 | 100 % PRSR |
| g) Vigilanza | promuovere la fruizione del territorio nelle forme nei modi compatibili da un punto di vista ambientale |  | Potenziamento delle attivita’ di controllo (adeguamento della convenzione annuale con le GEV) (azione 6) | alta | 4000 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| i) gestione forestale | tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici |  | Previsione di una somma per indennizzo del mancato taglio del bosco in zona 1 (azione 3) | media | 1800 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| m) misure di incentivazione, di sostegno e di promozione … |  | promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l’educazione ambientale | Produzione materiale informativo, brochure e materiali per sito web (azione 13) | media | 3000 | 80 % PRSR 20 % Provincia e Comune |
| TOTALE |  |  |  |  | 20000 |  |

ELENCO DELLE AZIONI PER CAMPI D’AZIONE

campo d'azione: a) conservazione e restauro ambientale

|  | obiettivo strategico | Azione 4 | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale e un equilibrato funzionamento degli ecosistemi. | Restauro ambientale dello stagno di Sassomassiccio (primo stralcio- caratterizzazione idrochimica delle acque del bacino e di quelle interstiziali | Alta | 11200 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2009 | tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale e un equilibrato funzionamento degli ecosistemi. | Restauro ambientale dello stagno di Sassomassiccio (secondo stralcio- ripiantumazione di Salix alba e sflacio con asportazione biomassa, con monitoraggio periodico degli effetti) | Alta | 10000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2010 | tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione della diversità ambientale e un equilibrato funzionamento degli ecosistemi. | Restauro ambientale dello stagno di Sassomassiccio (terzo stralcio- spurgo dei sedimenti) | Alta | 10000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
|  |  | Azione 11 |  |  |  |
| 2008 | Acquisire alla proprietà pubblica gli ambienti che maggiormente richiedono attività di tutela e di gestione finalizzati al mantenimento e all’incremento della biodiversità | Acquisizione delle aree maggiormente vocate ad ospitare specie animali e vegetali da preservare e tutelare (azione 11) | alta | 300000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
|  |  | Azione 7 |  |  |  |
| 2008 | tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici | Interventi per la riduzione del rischio pirologico | Bassa | 8200 | 80 % PRSR 20 % Provincia e Comune |
| 2009 | tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici | Interventi per la riduzione del rischio virologico (spesa corrente) | Bassa | 2200 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| 2010 | tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici | Interventi per la riduzione del rischio virologico (spesa corrente) | Bassa | 2200 |  |

|  | obiettivo strategico | Azione 8 | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | assicurare la protezione e la conservazione globale dei contenuti di diversità ambientale, ecologica e biologica dell’area e dei fattori che li generano e li sostengono | Gestione dei prati polifiti (spesa corrente) | Media | 3500 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| 2009 | assicurare la protezione e la conservazione globale dei contenuti di diversità ambientale, ecologica e biologica dell’area e dei fattori che li generano e li sostengono | Gestione dei prati polifiti (spesa corrente) | Media | 3500 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| 2010 | assicurare la protezione e la conservazione globale dei contenuti di diversità ambientale, ecologica e biologica dell’area e dei fattori che li generano e li sostengono | Gestione dei prati polifiti (spesa corrente) | Media | 3500 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |

campo d'azione: c) ricerca e monitoraggio per la conoscenza e conservazione della diversità biologica e degli ecosistemi

|  | obiettivo strategico | Azione 9 | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l’educazione ambientale | Caratterizzazione chimica e biologica del torrente Lerna | Media | 8700 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
|  |  | Azione 10 |  |  |  |
| 2008 | promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l’educazione ambientale; | Studio faunistico orientato alle specie e taxa di interesse comunitario per le quali allo stato vi e’ carenza di informazioni (sottoprogetto – studio chirotteri) spesa corrente | media | 6700 | 100 % PRSR |
| 2009 | promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l’educazione ambientale; | Studio faunistico orientato alle specie e taxa di interesse comunitario per le quali allo stato vi e’ carenza di informazioni (sottoprogetto – studio puzzola) spesa corrente | media | 5500 | 100 % PRSR |
| 2010 | promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l’educazione ambientale; | Studio faunistico orientato alle specie e taxa di interesse comunitario per le quali allo stato vi e’ carenza di informazioni (sottoprogetto – studio gambero di fiume) spesa corrente | media | 5500 | 100 % PRSR |

campo d'azione: g) vigilanza

|  | obiettivo strategico | Azione 6 | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | promuovere la fruizione del territorio nelle forme nei modi compatibili da un punto di vista ambientale | Potenziamento delle attivita’ di controllo (adeguamento della convenzione annuale con le GEV) spesa corrente | Alta | 4000 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| 2009 | promuovere la fruizione del territorio nelle forme nei modi compatibili da un punto di vista ambientale | Potenziamento delle attivita’ di controllo (adeguamento della convenzione annuale con le GEV) spesa corrente | Alta | 4000 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| 2010 | promuovere la fruizione del territorio nelle forme nei modi compatibili da un punto di vista ambientale | Potenziamento delle attivita’ di controllo (adeguamento della convenzione annuale con le GEV) spesa corrente | Alta | 4000 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |

campo d'azione: h) gestione fauna

|  | obiettivo strategico | Azione 5 | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | favorire, nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l’estensivazione colturale, l’agricoltura biologica | Realizzazione di interventi volti ad attenuare i conflitti fra fauna ed attivita’ antropiche (protezione delle colture passibili di danneggiamento) | media | 3400 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| 2009 | favorire, nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l’estensivazione colturale, l’agricoltura biologica | Realizzazione di interventi volti ad attenuare i conflitti fra fauna ed attivita’ antropiche (protezione delle colture passibili di danneggiamento) | media | 3400 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| 2010 | favorire, nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di coltivazione a basso o nullo impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l’estensivazione colturale, l’agricoltura biologica | Realizzazione di interventi volti ad attenuare i conflitti fra fauna ed attivita’ antropiche (protezione delle colture passibili di danneggiamento) | media | 3400 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |

campo d'azione: i) gestione forestale

|  | obiettivo strategico | Azione 2 | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici | Piano di assestamento forestale per le zone 2 e 3 della riserva redatto sulla base di un indice del valore naturalistico (faunistico) Sottoazioni: - attività di formazione delle Aziende Forestali - programma di interventi per la conservazione e miglioramento delle cenosi forestali naturali. | Alta | 20000 | 70 % RER 30 % Provincia, Comunità Montana e Comune |
|  |  | Azione 3 |  |  |  |
| 2008 | tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici | Previsione di una somma per indennizzo del mancato taglio del bosco in zona 1 (spesa corrente) | Media | 1800 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| 2009 | tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici | Previsione di una somma per indennizzo del mancato taglio del bosco in zona 1 (spesa corrente) | Media | 1800 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| 2010 | tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti e i loro habitat specifici | Previsione di una somma per indennizzo del mancato taglio del bosco in zona 1 (spesa corrente) | Media | 1800 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |

campo d'azione: j) infrastrutture per la fruizione dell'area protetta

|  | obiettivo strategico | Azione 12 | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | promuovere la fruizione del territorio nelle forme nei modi compatibili da un punto di vista ambientale | Interventi sulla sentieristica, sulla segnaletica, sulla cartellonistica e sulla regolazione degli accessi | Alta | 15000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2009 | promuovere la fruizione del territorio nelle forme nei modi compatibili da un punto di vista ambientale | Interventi sulla sentieristica, sulla segnaletica, sulla cartellonistica e sulla regolazione degli accessi | Alta | 15000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2010 | promuovere la fruizione del territorio nelle forme nei modi compatibili da un punto di vista ambientale | Interventi sulla sentieristica, sulla segnaletica, sulla cartellonistica e sulla regolazione degli accessi | Alta | 15000 |  |

campo d'azione: l) progetti particolari

|  | obiettivo strategico | Azione 15 | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | tutelare i caratteri del paesaggio e promuoverne la riqualificazione | Progetto spostamento linea elettrica | bassa | 35000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |

campo d'azione: m) misure di incentivazione, di sostegno e di promozione

|  | obiettivo strategico | Azione 13 | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l’educazione ambientale | Produzione materiale informativo, brochure e materiali per sito web (spesa corrente) | Media | 3000 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| 2009 | promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l’educazione ambientale | Produzione materiale informativo, brochure e materiali per sito web (spesa corrente) | Media | 3000 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| 2010 | promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l’educazione ambientale | Produzione materiale informativo, brochure e materiali per sito web (spesa corrente) | media | 3000 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |

## Riserva Naturale Regionale delle Salse di Nirano, gli obiettivi gestionali, le priorità e le azioni scelte

Spese per investimenti, annualità 2008

| Campo d’azione |  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) conservazione e restauro ambientale |  | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Progetto di recupero delle zone umide naturali ed artificiali non piu’ utilizzate a fini agricoli in funzione di tutela della biodiversita’. Fase 1: individuazione e georeferenziazione delle zone umide. (azione 2) | Alta | 7800 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| a) conservazione e restauro ambientale |  | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori ricostruire l’unità ambientale e paesistica. | Progetto di riqualificazione delle aree di influenza diretta del fenomeno delle salse- I° stralcio (comprensivo dello Studio di Incidenza) (azione 3) | Alta | 157070 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| a) conservazione e restauro ambientale |  | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Interventi per la riduzione del rischio pirologico (azione 8) | Media | 11400 | 80 % PRSR 20 % Provincia e Comune |
| h) gestione fauna |  | organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi; | Realizzazione di interventi volti ad attenuare i conflitti fra fauna ed attivita’ antropiche (protezione delle colture passibili di danneggiamento) (azione 7) | Media | 1800 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| j) infrastrutture per la fruizione dell'area protetta | organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi; |  | Interventi sulla sentieristica, segnaletica e cartellonistica, sia di tipo manutentivo, sia di realizzazione di nuovi percorsi fra cui il prolungamento del s entiero pedonale esistente fino a ca’ rossa. (azione 16) | Alta | 18600 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| TOTALE |  |  |  |  | 196670 |  |

Spese correnti, annualità 2008

| Campo d’azione | obiettivo strategico |  | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c) ricerca e monitoraggio per la conoscenza e conservazione della diversità biologica e degli ecosistemi |  | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Studio faunistico orientato alle specie e taxa di interesse comunitario per le quali allo stato vi e’ carenza di informazioni (sottoprogetto – studio chirotteri) (azione 9) | Media | 5600 | 100 % PRSR |
| g) Vigilanza | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori |  | Potenziamento delle attivita’ di controllo (azione 5) | Media | 4000 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| j) infrastrutture per la fruizione dell'area protetta | organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi; |  | Progetto sperimentale della durata di 6 mesi di un servizio di navetta (azione 13) | Media | 20000 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| m) misure di incentivazione, di sostegno e di promozione … |  | organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi; | Produzione materiale informativo, brochure e materiali per sito web (azione 17) | Media | 5000 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| TOTALE |  |  |  |  | 34600 |  |

Spese per investimenti, annualità 2009

| Campo d’azione |  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) conservazione e restauro ambientale |  | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Progetto di recupero delle zone umide naturali ed artificiali non piu’ utilizzate a fini agricoli in funzione di tutela della biodiversita’. Fase 2: caratterizzazione naturalistica dei biotopi (botanica, zoologica, idrochimica) (azione 2) | Alta | 6000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| a) conservazione e restauro ambientale |  | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori ricostruire l’unità ambientale e paesistica. | Progetto di riqualificazione delle aree di influenza diretta del fenomeno delle salse- II° stralcio (azione 3) | Alta | 94080 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| h) gestione fauna |  | organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi; | Realizzazione di interventi volti ad attenuare i conflitti fra fauna ed attivita’ antropiche (protezione delle colture passibili di danneggiamento) (azione 7) | media | 1800 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| i) gestione forestale |  | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Piano di assestamento forestale redatto sulla base di un indice del valore naturalistico (faunistico), I° fase. (azione 6) | bassa | 9000 | 70 % RER 30 % Provincia, Comunità Montana e Comune |
| j) infrastrutture per la fruizione dell'area protetta | organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi; |  | Interventi sulla sentieristica, segnaletica e cartellonistica, di tipo manutentivo, sia di realizzazione di nuovi percorsi fra cui il prolungamento del sentiero pedonale esistente fino a ca’ rossa. (azione 16) | alta | 18000 | 80 % PRSR 20 % Provincia e Comune |
| TOTALE |  |  |  |  | 128880 |  |

Spese correnti, annualità 2009

| Campo d’azione | obiettivo strategico |  | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) conservazione e restauro ambientale |  | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Interventi per la riduzione del rischio pirologico (azione 8) | Media | 1500 | 80 % PRSR 20 % Provincia e Comune |
| c) ricerca e monitoraggio per la conoscenza e conservazione della diversità biologica e degli ecosistemi |  | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Caratterizzazione chimica e biologica del rio chianca e caratterizzazione delle potenzialità per la vita del gambero di fiume (austropotamobius pallipes) (azione 1) | Media | 5200 | 100% PRSR |
| c) ricerca e monitoraggio per la conoscenza e conservazione della diversità biologica e degli ecosistemi |  | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Studio faunistico orientato alle specie e taxa di interesse comunitario per le quali allo stato vi e’ carenza di informazioni (sottoprogetto – studio puzzola) (azione 9) | Media | 5600 | 100 % PRSR |
| c) ricerca e monitoraggio per la conoscenza e conservazione della diversità biologica e degli ecosistemi |  | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Studio del microclima dell’area delle Salse (azione 10) | Media | 2500 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| g) Vigilanza | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori |  | Potenziamento delle attivita’ di controllo (azione 5) | Media | 4000 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| m) misure di incentivazione, di sostegno e di promozione … |  | organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi; | Produzione materiale informativo, brochure e materiali per sito web (azione 17) | Media | 5000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| TOTALE |  |  |  |  | 23800 |  |

Spese per investimenti, annualità 2010

| Campo d’azione |  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) conservazione e restauro ambientale | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori |  | Completamento dell’acquisizione alla proprieta’ pubblica dell’area di influenza del fenomeno delle salse dove e’ presente (o potenzialmente presente) la vegetazione mioalofila. (azione 4) | media | 250000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| a) conservazione e restauro ambientale |  | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Progetto di recupero delle zone umide naturali ed artificiali non piu’ utilizzate a fini agricoli in funzione di tutela della biodiversità. Fase 3: progettazione degli interventi di recupero naturalistico e degli eventuali interventi di conservazione e valorizzazione. (azione 2) | Alta | 6000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| a) conservazione e restauro ambientale |  | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori ricostruire l’unità ambientale e paesistica. | Progetto di riqualificazione delle aree di influenza diretta del fenomeno delle salse- III° stralcio (azione 3) | Alta | 94080 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| e) servizi e strutture |  | organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi; | Completamento del progetto del centro visita di ca’ rossa II° stralcio (compreso studio di incidenza) (azione 15) | Alta | 650000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| h) gestione fauna |  | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Realizzazione di interventi volti ad attenuare i conflitti fra fauna ed attivita’ antropiche (protezione delle colture passibili di danneggiamento) (azione 7) | Media | 1800 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| i) gestione forestale |  | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Piano di assestamento forestale redatto sulla base di un indice del valore naturalistico (faunistico) II Fase. (azione 6) | Bassa | 9000 | 70 % RER 30 % Provincia, Comunità Montana e Comune |
| j) infrastrutture per la fruizione dell'area protetta | organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi; |  | Interventi sulla sentieristica, segnaletica e cartellonistica, di tipo manutentivo, sia di realizzazione di nuovi percorsi fra cui il prolungamento del sentiero pedonale esistente fino a ca’ rossa. (azione 16) | Alta | 18000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| j) infrastrutture per la fruizione dell'area protetta | organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi; |  | Realizzazione di due aree a parcheggio ai bordi della riserva (compreso studio di incidenza). (azione 14) | Media | 131000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| l) progetti particolari | ricostruire l’unità ambientale e paesistica. |  | Progetto spostamento linea elettrica (azione 20) | Media | 26000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| TOTALE |  |  |  |  | 1185880 |  |

Spese correnti, annualità 2010

| Campo d’azione | obiettivo strategico |  | Azione 4 | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) conservazione e restauro ambientale |  | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Interventi per la riduzione del rischio pirologico (azione 8) | Media | 1500 | 80 % PRSR 20 % Provincia e Comune |
| c) ricerca e monitoraggio per la conoscenza e conservazione della diversità biologica e degli ecosistemi |  | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Studio faunistico orientato alle specie e taxa di interesse comunitario per le quali allo stato vi e’ carenza di informazioni (sottoprogetto – uccelli) (azione 9) | media | 5600 | 100 % PRSR |
| c) ricerca e monitoraggio per la conoscenza e conservazione della diversità biologica e degli ecosistemi |  | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Studio geologico finalizzato a comprendere le dinamiche che caratterizzano il fenomeno delle salse (azione 11) | Media | 18300 | 80 % PRSR 20 % Provincia e Comune |
| g) Vigilanza | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori |  | Potenziamento delle attivita’ di controllo (azione 5) | media | 4000 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| m) misure di incentivazione, di sostegno e di promozione … |  | organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi; | Produzione materiale informativo, brochure e materiali per sito web (azione 17) | Media | 5000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| TOTALE |  |  |  |  | 34400 |  |

ELENCO DELLE AZIONI PER CAMPI D’AZIONE

campo d'azione: a) conservazione e restauro ambientale

|  | obiettivo strategico | Azione 2 | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Progetto di recupero delle zone umide naturali ed artificiali non piu’ utilizzate a fini agricoli in funzione di tutela della biodiversita’ Fase 1: individuazione e georeferenziazione delle zone umide. | Alta | 7800 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2009 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Progetto di recupero delle zone umide naturali ed artificiali non piu’ utilizzate a fini agricoli in funzione di tutela della biodiversita’ Fase 2: caratterizzazione naturalistica dei biotopi (botanica, zoologica, idrochimica) | Alta | 6000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2010 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Progetto di recupero delle zone umide naturali ed artificiali non piu’ utilizzate a fini agricoli in funzione di tutela della biodiversita’ Fase 3: progettazione degli interventi di recupero naturalistico e degli eventuali interventi di conservazione e valorizzazione | Alta | 6000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
|  |  | Azione 3 |  |  |  |
| 2008 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Progetto di riqualificazione delle aree di influenza diretta del fenomeno delle salse- I° stralcio (comprensivo dello Studio di Incidenza). | Alta | 157070 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2009 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Progetto di riqualificazione delle aree di influenza diretta del fenomeno delle salse- II° stralcio | Alta | 94080 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2010 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Progetto di riqualificazione delle aree di influenza diretta del fenomeno delle salse- III° stralcio | Alta | 94080 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |

|  | obiettivo strategico | Azione 8 | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Interventi per la riduzione del rischio pirologico | Bassa | 11400 | 80 % PRSR 20 % Provincia e Comune |
| 2009 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Interventi per la riduzione del rischio pirologico (spesa corrente) | Bassa | 1500 | 80 % PRSR 20 % Provincia e Comune |
| 2010 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Interventi per la riduzione del rischio pirologico (spesa corrente) | Bassa | 1500 | 80 % PRSR 20 % Provincia e Comune |
|  |  | Azione 4 |  |  |  |
| 2010 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Completamento dell’acquisizione alla proprieta’ pubblica dell’area di influenza del fenomeno delle salse dove e’ presente (o potenzialmente presente) la vegetazione mioalofila | media | 250000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |

campo d'azione: c) ricerca e monitoraggio per la conoscenza e conservazione della diversità biologica e degli ecosistemi

|  | obiettivo strategico | Azione 1 | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Caratterizzazione chimica e biologica del rio chianca e caratterizzazione delle potenzialità per la vita del gambero di fiume (austropotamobius pallipes) (spesa corrente) | Media | 5200 | 100 % PRSR |

|  | obiettivo strategico | Azione 9 | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Studio faunistico orientato alle specie e taxa di interesse comunitario per le quali allo stato vi e’ carenza di informazioni (sottoprogetto – studio chirotteri) spesa corrente | media | 5600 | 100 % PRSR |
| 2009 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Studio faunistico orientato alle specie e taxa di interesse comunitario per le quali allo stato vi e’ carenza di informazioni (sottoprogetto – studio puzzola) spesa corrente | media | 5600 | 100 % PRSR |
| 2010 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Studio faunistico orientato alle specie e taxa di interesse comunitario per le quali allo stato vi e’ carenza di informazioni (sottoprogetto – uccelli) spesa corrente | media | 5600 | 100 % PRSR |
|  |  | Azione 10 |  |  |  |
| 2009 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Studio del microclima dell’area delle salse | media | 2500 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
|  |  | Azione 11 |  |  |  |
| 2010 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Studio geologico finalizzato a comprendere le dinamiche che caratterizzano il fenomeno delle salse | media | 18100 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |

campo d'azione: e) servizi e strutture

|  | obiettivo strategico | Azione 15 | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 |  | Completamento del centro visita di ca’ rossa (compreso Studio di Indicenza). | Alta | 800000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |

campo d'azione: g) vigilanza

|  | obiettivo strategico | Azione 5 | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Potenziamento delle attivita’ di controllo spesa corrente | media | 4000 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| 2009 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Potenziamento delle attivita’ di controllo spesa corrente | Media | 4000 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| 2010 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Potenziamento delle attivita’ di controllo spesa corrente | media | 4000 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |

campo d'azione: h) gestione fauna

|  | obiettivo strategico | Azione 7 | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Realizzazione di interventi volti ad attenuare i conflitti fra fauna ed attivita’ antropiche (protezione delle colture passibili di danneggiamento) | media | 1800 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| 2009 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Realizzazione di interventi volti ad attenuare i conflitti fra fauna ed attivita’ antropiche (protezione delle colture passibili di danneggiamento) | media | 1800 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| 2010 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Realizzazione di interventi volti ad attenuare i conflitti fra fauna ed attivita’ antropiche (protezione delle colture passibili di danneggiamento) | media | 1800 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |

campo d'azione: i) gestione forestale

|  | obiettivo strategico | Azione 6 | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Piano di assestamento forestale redatto sulla base di un indice del valore naturalistico (faunistico) | bassa | 9000 | 70 % RER 30 % Provincia, Comunità Montana e Comune |
| 2010 | tutelare e conservare le caratteristiche naturali (geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche) ambientali e paesaggistiche della zona, anche in funzione dell’uso sociale di tali valori | Piano di assestamento forestale redatto sulla base di un indice del valore naturalistico (faunistico) | bassa | 9000 | 70 % RER 30 % Provincia, Comunità Montana e Comune |

campo d'azione: j) infrastrutture per la fruizione dell'area protetta

|  | obiettivo strategico | Azione 16 | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi; | Interventi sulla sentieristica, segnaletica e cartellonistica, sia di tipo manutentivo, sia di realizzazione di nuovi percorsi fra cui il prolungamento del sentiero pedonale esistente fino a ca’ rossa. | alta | 18600 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2009 | organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi; | Interventi sulla sentieristica, segnaletica e cartellonistica, sia di tipo manutentivo, sia di realizzazione di nuovi percorsi fra cui il prolungamento del sentiero pedonale esistente fino a ca’ rossa. | alta | 18000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2010 | organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi; | Interventi sulla sentieristica, segnaletica e cartellonistica, sia di tipo manutentivo, sia di realizzazione di nuovi percorsi fra cui il prolungamento del sentiero pedonale esistente fino a ca’ rossa. | alta | 18000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
|  |  | Azione 13 |  |  |  |
| 2008 | organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi; | Progetto sperimentale della durata di 6 mesi di un servizio di navetta | Media | 20000 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
|  |  | Azione 14 |  |  |  |
| 2010 | organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi; | Realizzazione di due aree a parcheggio ai bordi della riserva (compreso studio di incidenza) | media | 131000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |

campo d'azione: l) progetti particolari

|  | obiettivo strategico | Azione 20 | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | ricostruire l’unità ambientale e paesistica. | Progetto spostamento linea elettrica | media | 26000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |

campo d'azione: m) misure di incentivazione, di sostegno e di promozione

|  | obiettivo strategico | Azione 17 | priorità | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi | Produzione materiale informativo, brochure e materiali per sito web (spesa corrente) | Media | 5000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2009 | organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi | Produzione materiale informativo, brochure e materiali per sito web (spesa corrente) | Media | 5000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2010 | organizzare il territorio per la fruizione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi | Produzione materiale informativo, brochure e materiali per sito web (spesa corrente) | media | 5000 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |

## Le Aree di riequilibrio Ecologico, gli obiettivi gestionali, le priorità e le azioni scelte

### Azienda Agricola Magnoni, Bastiglia

campo d'azione: b) normativa e strumenti per la gestione

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Gestione | Realizzazione piano di gestione | A | € 1.000,00 | 100% PRSR |  | Comune, proprietario |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

campo d'azione: c) ricerca e monitoraggio per la conoscenza e conservazione della diversità biologica

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Conoscenza ARE | Indagini floro/faunistiche | A | € 1.000,00 | 100% PRSR |  |  |
| 2009 | Monitoraggio | Programma monitoraggio | A | € 1.000,00 | 100% PRSR |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

### Bosco Saliceta, Camposanto

campo d'azione: b) normativa e strumenti per la gestione

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Regolamentazione | Aggiornamento regolamento | A | € 4.000,00 | 100% PRSR |  | Comune, Provincia |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

campo d'azione: c) ricerca e monitoraggio per la conoscenza e conservazione della diversità biologica

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Conoscenza sito | Indagini floro/faunistiche | A | € 6.000,00 | 100% PRSR |  | Comune |
| 2009 | Monitoraggio | Programma di monitoraggio specie | A | € 2.000,00 | 100% PRSR |  | Comune, GEV |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

campo d'azione: g) vigilanza

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Controllo | Programma di controlli | A | € 400,00 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |  | Comune, GEV |
| 2009 | Controllo | Programma di controlli | A | € 400,00 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |  | Comune, GEV |
| 2010 | Controllo | Programma di controlli | A | € 400,00 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |  | Comune, GEV |

campo d'azione: i) gestione forestale

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Stabilizzazione soprassuolo | Studio di gestione forestale con fini naturalistici | A | € 2.000,00 | 100 % PRSR |  | Comune, Provincia |
| 2009 | Stabilizzazione soprassuolo | Operazioni selvicolturali per favorire rinnovazione naturale (diradamenti e tagli selettivi) | A | € 6.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |  | Comune, Provincia |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

campo d'azione: j) infrastrutture per la fruizione dell'area protetta

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Fruizione | Realizzazione sentiero | M | € 1.500,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |  | Comune, Provincia |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

### Bosco A. Tommasini, San felice s/P.

campo d'azione: a) conservazione del patrimonio naturale e restauro ambientale

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Rinaturazione | Realizzazione stagno all'interno del bosco | M | € 10.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |  | Comune, Proprietario |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

campo d'azione: b) normativa e strumenti per la gestione

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Regolamentazione | Aggiornamento regolamento | A | € 5.000,00 | 100 % PRSR |  | Comune, Comitato di gestione, Proprietario, Provincia |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

campo d'azione: c) ricerca e monitoraggio per la conoscenza e conservazione della diversità biologica

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Conoscenza sito | Indagini floro/faunistiche | A | € 6.000,00 | 100 % PRSR |  | Comune, Proprietario |
| 2009 | Monitoraggio | Programma di monitoraggio | A | € 3.000,00 | 100 % PRSR |  | Comune, Proprietario |
| 2010 | Monitoraggio | Attività di monitoraggio |  | € 1.000,00 | 100 % PRSR |  |  |

campo d'azione: f) lavori pubblici

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Recupero funzionale | Acquisizione/affitto edificio storico | M | € 100.000,00 | 80 % PRSR 20 % Provincia e Comune |  | Comune, Proprietario |
| 2009 | Recupero funzionale | Ristrutturazione edificio esistente da adibire a centro visite | M | € 300.000,00 | 80 % PRSR 20 % Provincia e Comune |  | Comune, Proprietario |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

campo d'azione: g) vigilanza

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Controllo | Programma di controlli | A | € 400,00 |  |  | Comune, GEV, proprietario |
| 2009 | Controllo | Programma di controlli | A | € 400,00 |  |  | Comune, GEV, proprietario |
| 2010 | Controllo | Programma di controlli | A | € 400,00 |  |  | Comune, GEV, proprietario |

campo d'azione: h) gestione fauna

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Contenimento specie alloctone invasive | Intensificazione piani di controllo specie invasive | M | € 500,00 |  |  | Comune, Provincia (Servizio Faunistico) |
| 2009 | Contenimento specie alloctone invasive | Intensificazione piani di controllo specie invasive | M | € 500,00 |  |  | Comune, Provincia (Servizio Faunistico) |
| 2010 | Contenimento specie alloctone invasive | Intensificazione piani di controllo specie invasive | M | € 500,00 |  |  | Comune, Provincia (Servizio Faunistico) |

campo d'azione: i) gestione forestale

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Stabilizzazione soprassuolo | Diradamento selettivo e messa in sicurezza sentieri | A | € 15.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |  | Comune, Proprietario, Provincia |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

campo d'azione: j) infrastrutture per la fruizione dell'area protetta

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Fruizione | Realizzazione sentieri e segnaletica | M | € 10.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |  | Comune, Proprietario |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

campo d'azione: k) educazione ambientale

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Conoscenza degli aspetti naturalistici locali | escursioni guidate, attività di campo | A | € 2.000,00 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |  | Comune, Proprietario, CEA |
| 2009 | Conoscenza degli aspetti naturalistici locali | escursioni guidate, attività di campo | A | € 2.000,00 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |  | Comune, Proprietario, CEA |
| 2010 | Conoscenza degli aspetti naturalistici locali | escursioni guidate, attività di campo | A | € 2.000,00 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |  | Comune, Proprietario, CEA |

campo d'azione: l) progetti particolari

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Ampliamento ARE | Acquisizione area | A | € 20.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |  | Comune, Proprietario |
| 2009 | Ampliamento ARE | Realizzazione siepi e boschetti nuova ARE | A | € 40.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |  | Comune, Proprietario |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

campo d'azione: m) misure di incentivazione, di sostegno e di promozione …

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Promozione | Realizzazione pubblicazione (storia e caratteristiche dell'ARE) | A | € 8.000,00 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |  | Comune, Proprietario, CEA, Scuole |
| 2009 | Promozione | Materiale informativo | A | € 4.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |  | Comune, Proprietario |
| 2009 | Promozione | Realizzazione sito WEB | A | € 4.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |  | Comune |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

### Fontanile di Montale di Rangone, A.R.E.

campo d'azione: a) conservazione del patrimonio naturale e restauro ambientale

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Conservazione habitat | Ripristino arginature perimetrali | A | € 5.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |  | Comune |
| 2009 | Conservazione habitat | Ripristino canale adduzione | A | € 2.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |  | Comune |
| 2010 | Conservazione | Reintroduzione spinarello |  | € 1.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |  | Comune, Provincia - Servizio Faunistico |

campo d'azione: b) normativa e strumenti per la gestione

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Gestione | Realizzazione regolamento di gestione | A | € 8.000,00 | 100 % PRSR |  | Comune, Provincia, GEV |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

campo d'azione: c) ricerca e monitoraggio per la conoscenza e conservazione della diversità biologica

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Conoscenza sito | Indagini floro/faunistiche | A | € 2.000,00 | 100 % PRSR |  | Comune |
| 2009 | Conoscenza sito | Indagini idrogeologiche | A | € 3.000,00 | 100 % PRSR |  | Comune |
| 2010 | Monitoraggio | Programma di monitoraggio | A | € 2.000,00 | 100 % PRSR |  | Comune |

campo d'azione: f) lavori pubblici

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Sicurezza | Consolidamento edificio storico | M | € 50.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |  | Comune |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

campo d'azione: g) vigilanza

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Controllo | Controllo prelievi e danneggiamenti | A | € 400,00 |  |  | Comune, GEV |
| 2009 | Controllo | Controllo prelievi e danneggiamenti | A | € 400,00 |  |  | Comune, GEV |
| 2010 | Controllo | Controllo prelievi e danneggiamenti | A | € 400,00 |  |  | Comune, GEV |

campo d'azione: h) gestione fauna

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Contenimento specie alloctone invasive | Intensificazione piani di controllo | A | € 3.000,00 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |  | Provincia - Servizio faunistico, Vigili provinciali |
| 2009 | Contenimento specie alloctone invasive | Intensificazione piani di controllo | A | € 3.000,00 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |  | Provincia - Servizio faunistico, Vigili provinciali |
| 2010 | Contenimento specie alloctone invasive | Intensificazione piani di controllo | A | € 3.000,00 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |  | Provincia - Servizio faunistico, Vigili provinciali |

campo d'azione: i) gestione forestale

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Controllo specie infestanti | Controllo specie infestanti (ailanto, negundo) | A | € 3.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |  | Comune |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

campo d'azione: k) educazione ambientale

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Conoscenza degli aspetti naturalistici locali | Escursioni guidate, attività di campo e di ricerca | M | € 1.500,00 |  |  | Comune, C.E.A. |
| 2009 | Conoscenza degli aspetti naturalistici locali | Escursioni guidate, attività di campo e di ricerca | M | € 1.500,00 |  |  | Comune, C.E.A. |
| 2010 | Conoscenza degli aspetti naturalistici locali | Escursioni guidate, attività di campo e di ricerca | M | € 1.500,00 |  |  | Comune, C.E.A. |

campo d'azione: m) misure di incentivazione, di sostegno e di promozione …

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Divulgazione e promozione | Produzione materiale informativo | M | € 4.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |  | Comune |
| 2009 | Divulgazione e promozione | Aggiornamento sito WEB | M | € 500,00 |  |  | Comune |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

### Il Torrazzuolo, Nonantola

campo d'azione: a) conservazione del patrimonio naturale e restauro ambientale

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Rinaturazione | Recupero naturalistico dello stagno (casa canale) | A | € 20.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |  | Comune, Partecipanza, GEL, LIPU |
| 2009 | Rinaturazione | Realizzazione siepe nella zona umida/argine nord - Valli di Sopra | M | € 2.800,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |  | Comune, Partecipanza, GEL, LIPU |
| 2009 | Rinaturazione | Posa nidi artificiali per chirotteri | M | € 600,00 |  |  | Comune, Partecipanza, GEL, LIPU |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

campo d'azione: b) normativa e strumenti per la gestione

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Regolamentazione | Aggiornamento regolamento alla Rete Natura 2000 | A | € 1.000,00 | 100 % PRSR |  | Comune, Partecipanza |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

campo d'azione: c) ricerca e monitoraggio per la conoscenza e conservazione della diversità biologica

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Conoscenza sito | Indagine floristica e realizzazione check list | A | € 2.500,00 | 100 % PRSR |  | Comune, Partecipanza, Provincia |
| 2009 | Monitoraggio | Programma di monitoraggio delle specie della fauna minore | A | € 2.500,00 | 100 % PRSR |  | Comune, Partecipanza, Provincia |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

campo d'azione: h) gestione fauna

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Contenimento specie alloctone invasive | Intensificazione piani di controllo specie invasive (gambero) | A | € 2.000,00 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |  | Comune, Partecipanza, Provincia (Servizio Faunistico), volontari |
| 2009 | Contenimento specie alloctone invasive | Intensificazione piani di controllo specie invasive (gambero) | A | € 2.000,00 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |  | Comune, Partecipanza, Provincia (Servizio Faunistico), volontari |
| 2010 | Contenimento specie alloctone invasive | Intensificazione piani di controllo specie invasive (gambero) | A | € 2.000,00 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |  | Comune, Partecipanza, Provincia (Servizio Faunistico), volontari |

campo d'azione: j) infrastrutture per la fruizione dell'area protetta

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Fuizione | Realizzazione schermature e punto di osservazione Valle di Sopra | A | € 8.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |  | Comune, Partecipanza, GEL, LIPU |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

campo d'azione: k) educazione ambientale

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Conoscenza degli aspetti naturalistici locali | escursioni guidate, attività di campo | A | € 1.500,00 |  |  | Comune, Partecipanza, CEA, LIPU |
| 2009 | Conoscenza degli aspetti naturalistici locali | escursioni guidate, attività di campo | A | € 1.500,00 |  |  | Comune, Partecipanza, CEA, LIPU |
| 2010 | Conoscenza degli aspetti naturalistici locali | escursioni guidate, attività di campo | A | € 1.500,00 |  |  | Comune, Partecipanza, CEA, LIPU |

campo d'azione: l) progetti particolari

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Miglioramento ecologico dei canali di bonifica | Gestione a basso impatto dei canali di bonifica (sperimentazione con collaborazione e realizzazione di progetti pilota?) | M | € 20.000,00 | 100 % PRSR |  | Comune, Partcipanza, Consorzio di bonifica |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

### San Marino, Carpi

campo d'azione: a) conservazione del patrimonio naturale e restauro ambientale

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato € | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Rinaturazione | Ripristino zona umida | M | € 1.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune | no | Comune |
| 2009 | Rinaturazione | Completamento siepe | M | € 2.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune | no | Comune |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

campo d'azione: b) normativa e strumenti per la gestione

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Gestione | Realizzazione regolamento di gestione | A | € 2.000,00 | 100 % PRSR | no | Comune, Provincia |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

campo d'azione: c) ricerca e monitoraggio per la conoscenza e conservazione della diversità biologica

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Conoscenza e monitoraggio | Censimento specie animali, vegetali e habitat | A | € 5.000,00 | 100 % PRSR | no | Comune, C.E.A., Scuole |
| 2009 | Conoscenza e monitoraggio | Monitoraggio specie | A | € 1.000,00 | 100 % PRSR | no | Comune, C.E.A., Scuole |
| 2010 | Conoscenza e monitoraggio | Monitoraggio specie | A | € 1.000,00 | 100 % PRSR | no | Comune, C.E.A., Scuole |

campo d'azione: h) gestione fauna

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Contenimento specie alloctone invasive | Intensificazione piani di controllo | A | € 1.000,00 |  | no | Provincia - Servizio faunistico, Vigili provinciali |
| 2009 | Contenimento specie alloctone invasive | Intensificazione piani di controllo | A | € 1.000,00 |  | no | Provincia - Servizio faunistico, Vigili provinciali |
| 2010 | Contenimento specie alloctone invasive | Intensificazione piani di controllo | A | € 1.000,00 |  | no | Provincia - Servizio faunistico, Vigili provinciali |

campo d'azione: j) infrastrutture per la fruizione dell'area protetta

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Fruizione | Realizzazione e posa cartello segnaletico | A | € 2.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |  | Comune |
| 2009 | Fruizione | Ripristino sentiero pedonale | A | € 1.500,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |  | Comune |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |

campo d'azione: k) educazione ambientale

|  | obiettivo strategico | azione | priorità | costo stimato | fonte finanziaria | difficoltà | soggetti coinvolti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Conoscenza degli aspetti naturalistici locali | Escursioni guidate, attività di campo e di ricerca | A | € 1.000,00 |  |  | Comune, C.E.A. |
| 2009 | Conoscenza degli aspetti naturalistici locali | Escursioni guidate, attività di campo e di ricerca | A | € 1.000,00 |  |  | Comune, C.E.A. |
| 2010 | Conoscenza degli aspetti naturalistici locali | Escursioni guidate, attività di campo e di ricerca | A | € 1.000,00 |  |  | Comune, C.E.A. |

## Siti Rete Natura 2000, gli obiettivi gestionali, le priorità e le azioni scelte

| Anno | AZIONE | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Studi per la individuazione degli habitat e delle specie (floristiche e faunistiche) presenti, loro distribuzione e loro consistenza | € 200.000,00 | 100 % PRSR |
| 2009 | Aggiornamenti studi per la individuazione degli habitat e delle specie |  |  |
| 2010 | Aggiornamenti studi per la individuazione degli habitat e delle specie |  |  |
| Anno | AZIONE | costo stimato |  |
| 2008 | Definizione delle misure di conservazione specifiche per ogni sito | € 70.000,00 | 100 % PRSR |
| 2009 | Definizione dei piani di gestione | € 50.000,00 | 100 % PRSR |
| 2010 |  |  |  |
| Anno | AZIONE | costo stimato |  |
| 2008 | Gestione tecnica ad amministrativa dei Siti (valutazione di incidenza) raccolta dati | € 75.000,00 | 100 % PRSR |
| 2009 | Gestione tecnica ad amministrativa dei Siti (valutazione di incidenza) raccolta dati | € 75.000,00 | 100 % PRSR |
| 2010 | Gestione tecnica ad amministrativa dei Siti (valutazione di incidenza) raccolta dati | € 75.000,00 | 100 % PRSR |

| Anno | AZIONE | costo stimato |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Acquisizione terreni in proprietà pubblica |  |  |
| 2009 | Acquisizione terreni in proprietà pubblica | € 80.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2010 | Acquisizione terreni in proprietà pubblica | € 100.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| Anno | AZIONE | costo stimato |  |
| 2008 | Tabellazione dei Siti (ai fini dell'applicazione sulla limitazione dell'attività venatoria) e per l'informazione ai cittadini |  |  |
| 2009 | Tabellazione dei Siti (ai fini dell'applicazione sulla limitazione dell'attività venatoria) e per l'informazione ai cittadini | € 50.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2010 | Tabellazione dei Siti (ai fini dell'applicazione sulla limitazione dell'attività venatoria) e per l'informazione ai cittadini | € 50.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| Anno | AZIONE | costo stimato |  |
| 2008 | Redazione e stampa di materiale informativo divulgativo |  |  |
| 2009 | Redazione e stampa di materiale informativo divulgativo | € 20.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2010 | Redazione e stampa di materiale informativo divulgativo | € 10.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |

## Il contesto provinciale modenese, gli obiettivi gestionali, le priorità e le azioni scelte

campo d'azione: a) conservazione e restauro ambientale

|  | obiettivo strategico | azione | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Conservazione delle specie vegetali e animali a rischio di estinzione | Interventi per la conservazione delle popolazioni locali delle specie maggiormente a rischio sul territorio provinciale da attuarsi prioritariamente in situ | € 50.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2009 | Conservazione delle specie vegetali e animali a rischio di estinzione | Raccolta materiale riproduttivo per sviluppo exsitu di nuovi individui e reintroduzione in ambiente a sostegno delle popolazioni a rischio | € 50.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2010 | Conservazione delle specie vegetali e animali a rischio di estinzione | Raccolta materiale riproduttivo per sviluppo exsitu di nuovi individui e reintroduzione in ambiente a sostegno delle popolazioni a rischio | € 60.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
|  | obiettivo strategico | azione | costo stimato | fonte finanziaria |
| 2008 | Tutela naturalità diffusa e rinaturazione ambiti degradati | Utlizzo di terreni marginali sia pubblici che privati per rimboschimenti, spazi macchia-radura, creazione d'incolti o piccoli zone umide, ecc. | € 20.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2009 | Tutela naturalità diffusa e rinaturazione ambiti degradati | Utlizzo di terreni marginali sia pubblici che privati per rimboschimenti, spazi macchia-radura, creazione d'incolti o piccoli zone umide, ecc. | € 20.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2010 |  |  |  |  |

campo d'azione: b) normativa e strumenti per la gestione

|  | obiettivo strategico | azione | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Implementare le conoscenze sullo stato di conservazione e sui fattori di minaccia delle specie e degli habitat di interesse conservazionistico | Realizzazione di un Sistema Informativo dedicato alla raccolta dei dati floristici | € 10.000,00 | 100 % PRSR |
| 2009 | Implementare le conoscenze sullo stato di conservazione e sui fattori di minaccia delle specie e degli habitat di interesse conservazionistico | Realizzazione di un Sistema Informativo dedicato alla raccolta dei dati floristici | € 10.000,00 | 100 % PRSR |
| 2010 |  |  |  |  |
|  | obiettivo strategico | azione | costo stimato | fonte finanziaria |
| 2008 | Istituzione delle nuove Aree di Riequilibrio Ecologico | Realizzazione degli studi e predisposizione della documentazione per l'istituzione | € 10.000,00 | 100 % PRSR |
| 2009 | Istituzione delle nuove Aree di Riequilibrio Ecologico | Realizzazione degli studi e predisposizione della documentazione per l'istituzione | € 10.000,00 | 100 % PRSR |
| 2010 |  |  |  |  |
| 2008 | Evitare ulteriori introduzioni di specie alloctone | Definizione e adozione di modalità d'intervento, da concordare e applicare a scala quantomeno regionale, tese all'eradicazione, già in fase di primo insediamento, delle specie di eventuale nuova introduzione | € 10.000,00 | 100 % PRSR |
| 2009 | Evitare ulteriori introduzioni di specie alloctone | Definizione e adozione di modalità d'intervento, da concordare e applicare a scala quantomeno regionale, tese all'eradicazione, già in fase di primo insediamento, delle specie di eventuale nuova introduzione | € 10.000,00 | 100 % PRSR |

|  | obiettivo strategico | azione | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Evitare ulteriori introduzioni di specie alloctone | Definizione e adozione di modalità d'intervento, da concordare e applicare a scala quantomeno regionale, tese all'eradicazione, già in fase di primo insediamento, delle specie di eventuale nuova introduzione | € 10.000,00 | 100 % PRSR |

campo d'azione: c) ricerca e monitoraggio per la conoscenza e conservazione della diversità biologica

|  | obiettivo strategico | azione | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Implementare le conoscenze in campo floristico | Realizzazione di una check-list della flora vascolare della provincia di modnea e di una lista rossa provinciale anche atraverso nuove esplorazioni floristiche di territori non sufficientemente noti | € 20.000,00 | 100 % PRSR |
| 2009 | Implementare le conoscenze in campo floristico | Realizzazione di una check-list della flora vascolare della provincia di modnea e di una lista rossa provinciale anche atraverso nuove esplorazioni floristiche di territori non sufficientemente noti | € 10.000,00 | 100 % PRSR |
| 2010 | Implementare le conoscenze in campo floristico | Realizzazione di una check-list della flora vascolare della provincia di modnea e di una lista rossa provinciale anche atraverso nuove esplorazioni floristiche di territori non sufficientemente noti | € 10.000,00 | 100 % PRSR |

|  | obiettivo strategico | azione | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Conservazione specie vegetali a rischio | Georeferenziazione e monitoraggio delle stazioni floristiche di maggior pregio | € 10.000,00 | 100 % PRSR |
| 2009 | Conservazione specie vegetali a rischio | Monitoraggio delle stazioni floristiche di maggior pregio; raccolta dei semi delle specie a rischio estinzione e stoccaggio in banche del germoplasma | € 5.000,00 | 100 % PRSR |
| 2010 | Conservazione specie vegetali a rischio | Monitoraggio delle stazioni floristiche di maggior pregio | € 5.000,00 | 100 % PRSR |
|  | obiettivo strategico | azione | costo stimato | fonte finanziaria |
| 2008 | Salvaguardia popolazioni locali di specie animali minacciate | Censimento e mappatura puntuale di habitat rari e dei biotopi di maggior interesse faunistico (rupi, grotte, calanchi, zone umide naturali, vegetazione spontanea relitta in pianura, ecosistemi forestali particolari, garzaie ecc.) e verifica del loro stato di protezione e gestione. Completamento della Banca dati faunistica provinciale e suo inserimento nel Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Modena | € 15.000,00 | 100 % PRSR |
| 2009 | Salvaguardia popolazioni locali di specie animali minacciate | Studio della distribuzione e dello status delle popolazioni animali delle specie dubbie o minacciate prioritarie (vedi tab. 4 capitolo fauna) | € 30.000,00 | 100 % PRSR |
| 2010 | Salvaguardia popolazioni locali di specie animali minacciate | Elaborazione di Piani d'azione per la conservazione delle popolazioni locali delle specie maggiormente a rischio sul territorio provinciale da attuarsi prioritariamente in situ (vedi tab. 4 capitolo fauna) | € 10.000,00 | 100 % PRSR |

|  | obiettivo strategico | azione | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 |  |  |  |  |
| 2009 | Contenimento specie animali alloctone | Studio delle delle modalità operative per il contenimento di specie invasive non ancora sottoposte a piani di controllo (es. Procambarus clarkii) | € 10.000,00 | 100 % PRSR |
|  | obiettivo strategico | azione | costo stimato | fonte finanziaria |
| 2008 |  |  |  |  |
| 2009 | Implementare le conoscenze sullo stato di conservazione e sui fattori di minaccia delle specie e degli habitat di interesse conservazionistico | Indagine sistematica sulla presenza degli habitat rete natura 2000 (Dir. Habitat All. I) sul territorio provinciale e indicazioni delle caratteristiche generali dell’habitat, della variabilità, dei contatti e criteri interpretativi, le specie vegetali tipiche, il dinamismo naturale, la vulnerabilità e le indicazioni gestionali. | € 50.000,00 | 100 % PRSR |
| 2010 |  |  | € 50.000,00 | 100 % PRSR |
|  | obiettivo strategico | azione | costo stimato | fonte finanziaria |
| 2008 |  |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |  |
| 2010 | Implementazione e aggiornamento delle conoscenze del territorio finalizzate ala conservazione della biodivesità e della rete ecologica | Censimento e mappatura delle zone umide dell’intero territorio provinciale e censimento e mappatura degli elementi naturali potenzialmente utili allo sviluppo della rete ecologica di pianura (elementi residuali, siepi, prati stabili, ecc.) | € 40.000,00 | 100 % PRSR |

campo d'azione: d) agricoltura e sviluppo locale

|  | obiettivo strategico | azione | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Qualificare e valorizzare le produzioni agricole del sistema delle AA.PP. Modenesi | Filiere locali: progettazione e gestione di punti vendita all'interno delle AA.PP.; azioni per la valorizzazione dei prodotti (guide, definizione di disciplinari, certificazioni); attività e attrezzature per la prevenzione da danni da fauna | € 150.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2009 | Qualificare e valorizzare le produzioni agricole del sistema delle AA.PP. Modenesi | Filiere locali: progettazione e gestione di punti vendita all'interno delle AA.PP.; azioni per la valorizzazione dei prodotti (guide, definizione di disciplinari, certificazioni); attività e attrezzature per la prevenzione da danni da fauna | € 200.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2010 | Qualificare e valorizzare le produzioni agricole del sistema delle AA.PP. Modenesi | Filiere locali: progettazione e gestione di punti vendita all'interno delle AA.PP.; azioni per la valorizzazione dei prodotti (guide, definizione di disciplinari, certificazioni); attività e attrezzature per la prevenzione da danni da fauna | € 150.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |

campo d'azione: g) vigilanza

|  | obiettivo strategico | azione | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Formazione e aggiornamento | Corsi di aggiornamento per personale polizia municipale, provinciale e vigilanza volontaria, ecologica e ittico-venatoria | € 3.000,00 | FSE |
| 2009 | Formazione e aggiornamento | Corsi di aggiornamento per personale polizia municipale, provinciale e vigilanza volontaria, ecologica e ittico-venatoria | € 3.000,00 | FSE |
| 2010 | Formazione e aggiornamento | Corsi di aggiornamento per personale polizia municipale, provinciale e vigilanza volontaria, ecologica e ittico-venatoria | € 3.000,00 | FSE |

campo d'azione: i) gestione forestale

|  | obiettivo strategico | azione | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Aumento della copertura forestale in zone di pianura per lo sviluppo della rete ecologica | Individuazione delle aree potenzialmente utili per la realizzazione di rimboschimenti di latifoglie autoctone e per la trasformazione di cenosi forestali esistenti in boschi planiziali, acquisizione e interventi | € 100.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2009 | Gestione sostenibile delle aree boscate | Applicazione di modelli selvicolturali per la gestione dei cedui con attenzione alla multifunzionalità del ceduo e dagli aspetti di intereese per la conservazione della biodiversità; definizione degli obiettivi gestionali e di utilizzazione dei cedui avviati all'alto fusto e dei cedui invecchiati | € 150.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2010 | Salvaguardia popolazioni locali di specie animali minacciate | Interventi in ambiti forestali di particolare interesse orientati alla conversione verso formazioni forestali più mature, diversificate e strutturate, diversificate dal punto di vista specifico, pluristratificate e con struttura orizzontale varia | € 130.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |

campo d'azione: i) gestione forestale

|  | obiettivo strategico | azione | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 |  |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |

campo d'azione: k) infrastrutture per la fruizione

|  | obiettivo strategico | azione | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | rendere più fruibili le A.R.E. | Realizzazione della tabellazione, capanni per l'osservazione faunistica, sentieri didattici | € 40.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2009 | rendere più fruibili le A.R.E. | Realizzazione della tabellazione, capanni per l'osservazione faunistica, sentieri di visita | € 50.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2010 | rendere più fruibili le A.R.E. | Realizzazione della tabellazione, capanni per l'osservazione faunistica, sentieri di visita | € 60.000,00 |  |

campo d'azione: l) misure par la promozione e valorizzazione delle risorse del territorio

|  | obiettivo strategico | azione | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Promuovere il turismo e la fruizione sostenibile nelle AA.PP. Modenesi | Definizione di proposte e "pacchetti" per la fruizione e il soggiorno, prediposizione di materiali per la promozione, attività di promo-commercializzazione | € 40.000,00 | 80 % APT-RER 20 % Provincia e Comune |
| 2009 | Promuovere il turismo e la fruizione sostenibile nelle AA.PP. Modenesi | Definizione di proposte e "pacchetti" per la fruizione e il soggiorno, prediposizione di materiali per la promozione, attività di promo-commercializzazione | € 40.000,00 | 80 % APT-RER 20 % Provincia e Comune |
| 2010 | Promuovere il turismo e la fruizione sostenibile nelle AA.PP. Modenesi | Definizione di proposte e "pacchetti" per la fruizione e il soggiorno, prediposizione di materiali per la promozione, attività di promo-commercializzazione | € 40.000,00 | 80 % APT-RER 20 % Provincia e Comune |

campo d'azione: m) progetti particolari

|  | obiettivo strategico | azione | costo stimato | fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Comunicare, informare e sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della biodiversità locale e sull'attività del Sistema delle AA.PP. Modenesi | Definizione di un programma integrato di cominicazione che comprenda: la realizzazione di un sito Internet dedicato, redazione di materiale informativo multimediale (stampati, DVD ecc.), realizzazione materiale per partecipazione e fiere e manifestazioni | € 40.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2009 | Comunicare, informare e sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della biodiversità locale e sull'attività del Sistema delle AA.PP. Modenesi | Definizione di un programma integrato di cominicazione che comprenda: la realizzazione di un sito Internet dedicato, redazione di materiale informativo multimediale (stampati, DVD ecc.), realizzazione materiale per partecipazione e fiere e manifestazioni | € 40.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
| 2010 | Comunicare, informare e sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della biodiversità locale e sull'attività del Sistema delle AA.PP. Modenesi | Definizione di un programma integrato di cominicazione che comprenda: la realizzazione di un sito Internet dedicato, redazione di materiale informativo multimediale (stampati, DVD ecc.), realizzazione materiale per partecipazione e fiere e manifestazioni | € 30.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comune |
|  | obiettivo strategico | azione | costo stimato | fonte finanziaria |
| 2008 | Individuazione delle Aree di collegamento ecologico nella Provincia di Modena e definizione delle norme di salvaguardia | Studi e definizione delle perimetrazioni e delle norme di uso del territorio | € 50.000,00 | 100 % PRSR |
| 2009 | Individuazione delle Aree di collegamento ecologico nella Provincia di Modena e definizione delle norme di salvaguardia | Studi e definizione delle perimetrazioni e delle norme di uso del territorio | € 50.000,00 | 100 % PRSR |

- Relazione programmatica

- Tipologia di area protetta

Paesaggio naturale e seminaturale protetto (L.R. 6/05, art.4, comma 1 lett.d)

- Definizione della perimetrazione

La perimetrazione non è stata ancora definita ma esiste una ipotesi, frutto del lavoro del Forum, che viene assunta oggi come area di studio per la definizone del Paesaggio protetto che viene riportata nella cartografia dell’allegato C.

- Ente di Gestione

Provincia di Modena

- Finalità istitutive generali e specifiche

Finalità generali:

- Conservare la geodiversità

- Conservare la biodiversità, attraverso la tutela dell'insieme delle specie animali e vegetali, degli ecosistemi e degli habitat naturali;

- Tutelare e riqualificare il paesaggio;

- Tutelare, recuperare e riqualificare i valori storico - culturali del territorio;

- Qualificare e promuovere le attività economiche e l'occupazione locale basate su un uso sostenibile delle risorse naturali;

- Favorire il mantenimento delle aziende agricole esistenti, la loro riqualificazione e l’adeguamento alle nuove esigenze produttive;

- Recuperare le aree marginali e gli ambienti degradati;

- Tutelare e ricostituire gli equilibri idraulici ed i sistemi idrogeologici;

- Applicare metodi di gestione o di restauro 	ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

- Realizzare programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla evoluzione della natura, della vita e dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico;

- Valorizzare il rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale ed in particolare alla promozione del “turismo durevole” .

Finalità specifiche (avendo a riferimento quanto prodotto dal Forum):

- Luogo privilegiato dell’educazione ambientale per la ricchezza delle tracce, dei segni e della fenomenologia in particolare dell’evoluzione geologica del territorio collinare.

- Luogo di salvaguardia e di accrescimento della biodiversità, che assume una particolare valenza per la contiguità con il distretto ceramico.

- Strumento di tutela e valorizzazione dell’attività agricola, riconoscendo alla stessa un importante ruolo di presidio e difesa idrogeologica e del territorio, attraverso il mantenimento delle aziende agricole esistenti, la loro riqualificazione e l’adeguamento alle nuove esigenze produttive.

- Laboratorio per quegli ambienti agricoli in bilico fra mondo produttivo ed abbandono. L’esistenza di condizionamenti morfologici, l’abbandono dei terreni coltivati con un graduale processo di rinaturalizzazione degli stessi, la presenza di un elevato numero di aziende di dimensione economicamente marginale, i problemi di ricambio generazionale suggeriscono di ripensare questi luoghi come laboratori permanenti ove sperimentare pratiche agronomiche  rivolte alla conservazione della qualità del territorio rurale, ecc.

- Promotore di un percorso di sviluppo locale incentrato sui valori e sui saperi, che si esprimono, in particolare, nella capacità di produzione alimentare di cui esaltare il legame con il territorio di origine (territorio di qualità) e dunque l’affidabilità.

- Contenitore dell’identità del territorio (valori, saperi, tradizioni, ecc.ecc.), che mantiene vivi i fattori della “memoria”;

- Spazio ricreativo governato che risponde ad una domanda di ambiente naturale e di ambiente ricreativo che proviene dalle popolazioni urbane in modo però da salvaguardarle anche per le generazioni future.

- Azioni prioritarie

Nell’ambito della proposta di istituzione di un parco regionale delle salse e della collina modenese erano state individuate le seguenti azioni prioritarie che si ritengono coerenti anche rispetto alla nuova ipotesi di istituzione di un Paesaggio protetto:

- Restauro e valorizzazione delle emergenze geologiche censite, in particolare salse ed affioramenti ofiolitici al fine di garantire una fruizione compatibile;

- Riqualificazione e miglioramento degli ecosistemi fluviali, in particolare il torrente Fossa (azioni di rinaturazione, pulizia delle sponde, opere di ingegneria naturalistica,..);

- Interventi di ripristino ambientale di alcuni siti estrattivi dimessi;

- Gestione del patrimonio forestale.

In relazione ai tempi di istituzione del Paesaggio protetto si ritiene tuttavia che i primi interventi riguarderanno:

- la tabellazione;

- la sentieristica

- la realizzazione di una Guida

- la redazione del primo Programma Triennale di Tutela e valorizzazione.

- Potenziale ruolo nel sistema regionale delle Aree protette ed in quello provinciale

Il ruolo principale di questo Paesaggio protetto collinare è quello di costituire un primo tassello di una rete di paesaggi poggiati sulla forte eterogeneità paesistica delle zone collinari in grado di costituire collegamento ecologico fra  l’alta pianura fortemente antropizzata  e la montagna  ma nel contempo di sostenere nuove opportunità di fruizione in relazione ai valori naturalistici, storici e paesaggistici presenti.

| Anno | AZIONE | costo stimato | Fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Tabellazione del perimetro dell'area protetta e posa pannelli informativi |  |  |
| 2009 | Tabellazione del perimetro dell'area protetta e posa pannelli informativi | € 20.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comuni |
| 2010 | Tabellazione del perimetro dell'area protetta e posa pannelli informativi | € 20.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comuni |
| Anno | AZIONE | costo stimato | Fonte finanziaria |
| 2008 | Realizzazione e manutenzione straordinaria della rete sentieristica |  |  |
| 2009 | Manutenzione della rete sentieristica | € 60.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comuni |
| 2010 | Manutenzione della rete sentieristica | € 120.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comuni |
| Anno | AZIONE | costo stimato | Fonte finanziaria |
| 2008 |  |  |  |
| 2009 | Interventi di miglioramento del patrimonio forestale pubblico e privato | € 30.000,00 | 80 % PRSR, 20% Provincia |
| 2010 | Interventi di miglioramento del patrimonio forestale pubblico e privato | € 30.000,00 | 80 % PRSR, 20% Provincia |

| Anno | AZIONE | costo stimato | Fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Redazione e stampa di una guida all'area protetta e altre azoni di informazione, sensibilizzaione e promozione |  | 80 % RER 20 % Provincia e Comuni |
| 2009 | Redazione e stampa di una guida all'area protetta e altre azoni di informazione, sensibilizzaione e promozione | € 15.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comuni |
| 2010 | Redazione e stampa di una guida all'area protetta e altre azoni di informazione, sensibilizzaione e promozione | € 15.000,00 | 80 % RER 20 % Provincia e Comuni |
| Anno | AZIONE | costo stimato | Fonte finanziaria |
| 2008 | Riqualificazione e miglioramento degli ecosistemi fluviali, in particolare il torrente Fossa (azioni di rinaturazione, pulizia delle sponde, opere di ingegneria naturalistica,..) |  |  |
| 2009 | Riqualificazione e miglioramento degli ecosistemi fluviali, in particolare il torrente Fossa (azioni di rinaturazione, pulizia delle sponde, opere di ingegneria naturalistica,..) |  |  |
| 2010 | Riqualificazione e miglioramento degli ecosistemi fluviali, in particolare il torrente Fossa (azioni di rinaturazione, pulizia delle sponde, opere di ingegneria naturalistica,..) | € 70.000,00 | 100% PRSR |
| Anno | AZIONE | costo stimato | Fonte finanziaria |
| 2008 | Restauro e valorizzazione delle emergenze geologiche censite, in particolare salse ed affioramenti ofiolitici al fine di garantire una fruizione compatibile |  |  |
| 2009 | Restauro e valorizzazione delle emergenze geologiche censite, in particolare salse ed affioramenti ofiolitici al fine di garantire una fruizione compatibile | € 60.000,00 | 80 % PRSR, 20% Provincia |
| 2010 | Restauro e valorizzazione delle emergenze geologiche censite, in particolare salse ed affioramenti ofiolitici al fine di garantire una fruizione compatibile | € 70.000,00 | 80 % PRSR, 20% Provincia |

| Anno | AZIONE | costo stimato | Fonte finanziaria |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | Redazione del Primo programma triennale di tutela e valorizzazione | € 50.000,00 | 80 % PRSR, 20% Provincia |
| 2009 | Redazione del Primo programma triennale di tutela e valorizzazione; adegumento degli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica | € 70.000,00 | 80 % PRSR, 20% Provincia |
| 2010 | Redazione del Primo programma triennale di tutela e valorizzazione |  |  |
| Anno | AZIONE | costo stimato | Fonte finanziaria |
| 2008 |  |  |  |
| 2009 | Acquisizione aree di interesse e pregio naturalistico | € 150.000,00 | 80 % PRSR, 20% Provincia |
| 2010 | Acquisizione aree di interesse e pregio naturalistico | € 150.000,00 | 80 % PRSR, 20% Provincia |
| Anno | AZIONE | costo stimato | Fonte finanziaria |
| 2008 |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |
| 2010 | Realizzazione del Centro visita e di punti informativi | € 450.000,00 | 80 % PRSR, 20% Provincia e comuni |
| Anno | AZIONE | costo stimato |  |
| 2008 | Attività gestionali: vigilanza e monitoraggio |  |  |
| 2009 | Attività gestionali: vigilanza e monitoraggio | € 45.000,00 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |
| 2010 | Attività gestionali: vigilanza e monitoraggio | € 45.000,00 | 70 % RER 30 % Provincia e Comune |

| AREA PROTETTA | TIPOLOGIA | SPESE DI GESTIONE |  |  | INVESTIMENTI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Azioni relative al sistema provinciale |  | € 233.000,00 | € 283.000,00 | € 223.000,00 | € 360.000,00 | € 470.000,00 | € 400.000,00 |
| Riserva Naturale Orientata delle Salse di Nirano | R.N.O. | € 34.600,00 | € 23.800,00 | € 34.400,00 | € 196.670,00 | € 128.880,00 | € 1.185.880,00 |
| Riserva Naturale Orientata di Sassoguidano | R.N.O. | € 27.700,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | € 575.800,00 | € 28.400,00 | € 63.400,00 |
| Azienda Agricola Biologica Magnoni | A.R.E. | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Bosco Saliceta | A.R.E. | € 10.400,00 | € 2.400,00 | € 400,00 | € 3.500,00 | € 8.400,00 | € 400,00 |
| Bosco A. Tommasini | A.R.E. | € 21.900,00 | € 9.900,00 | € 7.900,00 | € 155.000,00 | € 340.000,00 | € 0,00 |
| Fontanile di Montale di Rangone | A.R.E. | € 21.900,00 | € 8.400,00 | € 6.900,00 | € 55.000,00 | € 2.000,00 | € 1.000,00 |
| Il Torrazzuolo | A.R.E. | € 7.000,00 | € 6.000,00 | € 3.500,00 | € 48.000,00 | € 2.800,00 | € 600,00 |
| S. Marino area parco pubblico | A.R.E. | € 9.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.500,00 | € 0,00 |
| Paesaggio naturale protetto delle collina occidentale modenese | P.N.S.P. | € 0,00 | € 60.000,00 | € 60.000,00 | € 50.000,00 | € 435.000,00 | € 955.000,00 |
| Siti Rete Natura 2000 | SIC-ZPS | € 75.000,00 | € 95.000,00 | € 85.000,00 | € 270.000,00 | € 180.000,00 | € 150.000,00 |
| TOTALE PROVINCIA |  | € 442.500,00 | € 512.500,00 | € 444.100,00 | € 1.816.970,00 | € 1.598.980,00 | € 2.756.280,00 |

istituzione di nuove aree protette: documentazione relativa alle consultazioni effettuate con i soggetti istituzionali e i portatori di interesse

Nell’ambito della redazione del Primo rapporto provinciale sono state effettuate le consultazioni di seguito elencate con i soggetti istituzionali e i portatori di interesse.

- 12 aprile 2007, presso la sede della Provincia: incontro seminariale su: Illustrazione dei principali contenuti della LR 6/2005 e delle Linee guida metodologiche per la formazione del Programma regionale e dei rapporti provinciali, illustrazione e discussione dei risultati della analisi conoscitiva e delle prime proposte. . Invitati: Comuni, Comunità Montane, Consorzi dei Parchi, Associazioni provinciali economiche, sociali, ambientaliste. Presenti 16 persone in rappresentanza di 7 comuni, 3 consorzi parchi, 4 associazioni.

La discussione che è seguita alla illustrazione è stata incentrata sull’approfondimento di alcuni aspetti relativi ai contenuti e all’iter di formazione del rapporto.

I presenti sono stati invitati a dare il proprio contributo, anche in forma scritta, alla definizione delle proposte da inserire nel rapporto.

- Per quanto riguarda le 6 Aree di riequilibrio ecologico oggetto di conferma si sono effettuati singoli incontri presso i comuni territorialmente interessati e si è provveduto, con lettera del 26 aprile 2007, a chiedere ai comuni stessi, in forma scritta, i parerei sulla riconferma delle suddette Are. Tutti i Comuni hanno fatto pervenire alla Provincia di Modena la conferma nella forma scritta.

- Per quanto riguarda le nuove Aree di riequilibrio ecologico, quelle di Concordia s/S (Oasi Val di Sole) e di Medolla (Cava S. Matteo) sono state proposte in forma scritta dai rispettivi Comuni e successivamente confermate nel corso di una riunione tenutasi il giorno 26/11/2007 presso la sede della Provincia. Le due aree nel Comune di Modena (Marzaglia e Fossalta) derivano dall’accoglimento parziale di una richiesta effettuata dalla Consulta per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio del Comune di Modena. Nel corso dell’incontro tenutosi il 26/11/2007 il Comune di Modena ha sostanzialmente confermato la proposta di inserire le Are di Marzaglia e di Fossalta ma con le seguenti precisazioni:

- per Fossalta segnala una probabile interferenza con il tracciato della variante alla Via Emilia Ovest in corso di definizione progettuale. Il nuovo tracciato potrebbe interessare un lembo di proposta Are sul lato Nord;

- per Marzaglia segnala che un lembo della proposta Are sul lato Est è ricompreso entro il perimetro di un Piano Particolareggiato denominato “Guida sicura” già adottato dal Comune di Modena. Anche in questo caso potrebbero esservi delle interferenze. Si ritiene pertanto di dovere tenere in considerazione tali segnalazioni nella fase di individuazione della perimetrazione definita delle due Are.

- Per quanto riguarda il Paesaggio naturale e seminaturale protetto della collina modenese occidentale nel Rapporto veniva già ricordato che esso deriva da un lungo percorso partecipato attraverso un apposito Forun di Agenda 21 volto alla istituzione di un parco regionale. A seguito dell’approvazione della L.R. n. 6/2005 si è ritenuto più rispondente alle caratteristiche ambientali e socio–economiche del territorio interessato e alle risultanze del Forum lo strumento PNSP anziché il parco regionale. Nei diversi incontri svoltisi con i Comuni e le Comunità montane nel corso del 2006, il 29/06 e il 26 /11 del 2007, si sono registrati ampi consensi sulla proposta del PNSP e comunque non sono emersi espliciti dissensi.

- Per quanto riguarda la proposta di Parco del Secchia essa è stata oggetto di diversi incontri specifici con i comuni interessati e il Consorzio del parco del Secchia svoltisi presso la sede della Provincia di Modena l’8/06/2007 e il 23/11/2007. Il Consorzio a sua volta ha svolto incontri specifici con tutti i comuni interessati. Nel corso degli incontri è emersa la volontà di istituire un parco regionale che interessi tutto il corso del fiume nel tratto di pianura modenese e reggiana.

E’ stata elaborata dal Consorzio la proposta di istituzione del Parco, la quale è stata approvata dal Consiglio Consorziale con delibera n° 17 del 20/12/2007 e trasmessa alle Province di Modena e Reggio Emilia.

La proposta è stata illustrata e discussa con i Comuni, gli Enti pubblici interessati e con le Associazioni economico-sociali e ambientaliste delle due Provincie nel corso di un incontro tenutosi a Modena il 7 febbraio 2008. All’incontro hanno partecipato n° 18 persone in rappresentanza di: 8 Comuni, 1 Consorzio di Bonifica, 1 Autorità Idraulica, 8 Associazioni.

Nel corso del dibattito è tata espressa  condivisione della proposta da parte di Associazioni ambientaliste e la richiesta di approfondimenti da parte di alcune Associazioni economiche e del Comune di Bastiglia.

- I contenuti finali del primo Rapporto provinciale sulle aree protette, con le proposte di istituzione di nuove aree protette e la modifica di quelle esistenti sono stati illustrati e discussi con le associazioni agricole, sociali e ambientaliste nel corso di specifici incontri tenutisi presso la sede della Provincia il giorno 13/07/2007 a cui hanno partecipato 11 persone in rappresentanza di 10 associazioni.

Nel corso degli incontri non sono emerse particolari osservazioni o preoccupazioni rispetto alle proposte presentate. Da parte di alcune associazioni ambientaliste è stata manifestata la richiesta di aumentare le aree protette e i siti di Rete Natura 2000.

proposta di istituzione del parco regionale del fiume secchia

In riferimento al cap. 3.2.2 del 1° Rapporto si comunica che la Giunta Provincia di Modena esaminata la proposta di istituzione del Parco regionale del fiume Secchia approvata dal Consiglio Consorziale del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale della Cassa di Espansione del Secchia, con delibera n° 17 del 20/12/2007 la condivide e la trasmette alla Regione  affinché sia recepita nell’ambito del Programma Regionale.

Tale proposta costituisce pertanto integrazione al Primo Rapporto Provinciale.