Assessorato:	VIABILITÀ E MOBILITÀ

Relatore:	PAGANI EGIDIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI

Oggetto:	LINEE GUIDA RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DELLA STRADA PEDEMONTANA NEL TRATTO S.S. 12 - ERGASTOLO, IN VARIANTE ALLA S.P. 569.

Con l’entrata in vigore del D.M.19.04.2006, esecutivo dal 24.08.2006, è stato innovato il campo delle intersezioni stradali, normandone la progettazione e stabilendo gli ambiti di adozione delle possibili tipologie in relazione alle varie categorie stradali.

Per quanto attiene le intersezioni fra viabilità di tipo extraurbano (cat. C) quali quella in oggetto, con viabilità di pari rango o di rango inferiore, la norma consente l’adozione di svincolamenti a raso, in luogo dei più costosi svincolamenti a livelli sfalsati, obbligatori solo in caso di intersezioni con strade di rango superiore.

La progettazione del completamento della Pedemontana, in cat. C nel tratto SS12 - Ergastolo di Bazzano in variante alla SP569, avviata con Determinazione n° 142 del 20.06.2001 precedentemente all’entrata in vigore del citato D.M. ed attualmente in fase definitiva/esecutiva a seconda dei vari lotti funzionali nei quali è suddivisa, in continuità con le scelte operate per i precedenti tratti all’epoca dell’affidamento già realizzati e/o in fase esecutiva, aveva recepito la tipologia di svincolamento a livelli sfalsati.

I recenti orientamenti in termini di assegnazione delle risorse da parte della Regione Emilia Romagna, nell’ambito della cui programmazione è previsto il completamento della Pedemontana, consiglierebbero l’adozione di soluzioni volte al contenimento della spesa e, in tal senso, l’adeguamento degli svincolamenti alla tipologia a raso per il tratto di strada in oggetto consentirebbe di conseguire significative riduzioni di spesa sul costo complessivo dell’opera, contenendo i costi dei vari lotti ed aumentandone quindi le possibilità di finanziamento in tempi brevi.

Con nota prot. 9000 del 28.01.08, il Direttore dell’Area LL.PP. ha relazionato all’Amministrazione al riguardo, evidenziando l’ammissibilità della soluzione di svincolamento a raso mediante adozione della tipologia a rotatoria in quanto, oltre che legittima sotto il profilo normativo, tecnicamente adeguata sia sotto il profilo trasportistico che in termini di sicurezza stradale, nonché di modesto impegno economico.

Tale soluzione, inoltre, non pregiudicherebbe in ogni caso l’eventuale adozione futura di soluzioni a livelli sfalsati ove intervenisse l’esigenze di aumentare il rango trasportistico dell’infrastruttura, benché al momento tale eventualità appaia ragionevolmente poco plausibile.

Il responsabile del procedimento e’ il Direttore dell’Area Lavori Pubblici ing. A. Manni.

- Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

- Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI

PROPONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE

- di dare atto che l’entrata in vigore del D.M. 19.04.06 ha innovato l’ambito tecnico di progettazione delle intersezioni stradali, consentendo l’adozione di soluzioni a raso per le intersezioni fra strade extraurbane e strade di pari rango e/o di rango inferiore;

- di dare atto che l’adozione di soluzioni di svincolamento a raso con tipologia a rotatoria per il tratto in programmazione della variante alla SP569 cosiddetta Pedemontana nel tratto SS12 - Ergastolo, in luogo dei previsti svincolamenti a livelli sfalsati, appare quindi legittima sotto il profilo normativo;

- di dare atto che tale soluzione risulta inoltre tecnicamente adeguata ai flussi di traffico previsti senza penalizzarne la fluidità di scorrimento, di impegno economico tale da ridimensionare significativamente le previsioni di spesa e di caratteristiche atte a garantire la salvaguardia dei necessari livelli di sicurezza;

- di dare altresì atto che l’adozione di tipologie di svincolamento a rotatoria non pregiudica in ogni caso l’eventuale futura ristrutturazione degli svincolamenti secondo lo schema a livelli sfalsati qualora i volumi di traffico subissero imprevedibili aumenti a livelli tali da giustificare tale modifica.

- di orientare pertanto la progettazione del completamento della strada cosiddetta Pedemontana in variante alla SP 569 nel tratto SS 12 - Ergastolo a soluzioni di svincolamento a raso, in linea con il D.M. 19.04.06, favorendo la soluzione a rotatoria;

- di disporre l’adozione, da parte delle strutture tecniche dell’Amministrazione, dei provvedimenti conseguenti al recepimento delle presenti linee-guida ove applicabili con modalità e tempistiche tali da non compromettere le attività di progettazione a tutt’oggi svolte e le fasi approvative già superate;

- di allineare a tali linee-guida, ove applicabili con modalità e tempistiche tali da non compromettere le attività di progettazione a tutt’oggi svolte e le fasi approvative già superate, anche i lotti della strada in oggetto già affidati ma non ancora attivati.

ED ESPRIME PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

[X]   FAVOREVOLE

[  ]   NON FAVOREVOLE

NOTE:

[NOTE]

F.to  Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI