G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Il 14 Febbraio 2006 alle ore 09:30 si riunisce nella sala delle proprie sedute la Giunta provinciale, presieduta dal Presidente della Provincia Emilio SABATTINI con l’assistenza del Segretario Generale Giovanni SAPIENZA.

Sono presenti 7 membri su 10, assenti 3. In particolare risultano:

SABATTINI EMILIO	Presidente	Presente

MALETTI MAURIZIO	Vice Presidente	Assente

CALDANA ALBERTO	Assessore	Assente

FACCHINI SILVIA	Assessore	Presente

GRANDI BENIAMINO	Assessore	Presente

GUAITOLI MAURIZIO	Assessore	Assente

PAGANI EGIDIO	Assessore	Presente

POGGIOLI GRAZIANO	Assessore	Presente

RIGHI FABRIZIO	Assessore	Presente

VACCARI STEFANO	Assessore	Presente

Dopo aver constatato che i presenti raggiungono il numero legale per deliberare, il Presidente pone in trattazione il seguente argomento che la Giunta approva all’unanimità:

S.P. 5 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL II LOTTO DELLA VARIANTE DI CAVEZZO. MODIFICA LINEE GUIDA STABILITE CON DELIBERA N. 457 DEL 3/11/05.

Oggetto:

S.P. 5 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL II LOTTO DELLA VARIANTE DI CAVEZZO. MODIFICA LINEE GUIDA STABILITE CON DELIBERA N. 457 DEL 3/11/05.

Con delibera della Giunta n° 457 del 03.11.05, le cui premesse si intendono richiamate, la Provincia ha stabilito di contribuire al finanziamento dei lavori di realizzazione del 2° lotto della variante di Cavezzo alla SP5 con una quota di € 1.549.370,00 a fronte di un quadro economico di € 1.639.700,00 come risulta dal quadro economico del progetto definitivo inviato dal Comune di Cavezzo con nota prot. 10418 del 27.10.05 (ns. prot. 140217/7.6.4 del 27.10.2005).

Il contributo della Provincia trova copertura all’azione n° 2389, progetto n° 1160 del programma 330 del Piano Esecutivo di Gestione 2005.

Nella citata delibera veniva stabilito di liquidare la sopracitata quota finanziaria come segue:

- 30% all’aggiudicazione dei lavori;

- 30% al raggiungimento di un avanzamento dei lavori pari al 50% del totale contrattuale;

- 30% all’emissione del verbale di ultimazione dei lavori;

- 10% a saldo entro 30 gg dall’invio della documentazione contabile di fine lavori, comprensiva del certificato di collaudo, preventivamente approvata dal supervisore ai lavori della Provincia di Modena.

Veniva inoltre stabilito di non procedere alla liquidazione del finanziamento qualora il Comune di Cavezzo non avesse provveduto all’aggiudicazione dei lavori entro 8 mesi dalla data di esecutività dell’atto di impegno del contributo, da assumersi con determinazione dirigenziale non appena disponibile il finanziamento del contributo.

Con nota prot. 1271 del 02.02.06, il Comune di Cavezzo ha fatto presente la necessità di disporre con diversa cadenza del contributo provinciale, dovendo procedere alla preliminare liquidazione delle indennità di esproprio.

Al riguardo il Comune di Cavezzo con nota assunta al prot. n. 15573 del 6.02.06 chiede la liquidazione di un primo acconto presuntivamente fissato in € 218.000 al momento della esatta quantificazione del costo degli espropri.

Con la medesima nota il Comune di Cavezzo chiedeva inoltre di poter ottenere una dilazione sul termine di ritiro del contributo in caso di mancato avvio dei lavori, proponendo un termine di 15 mesi per aggiudicare i lavori a partire dalla data di esecutività dell’atto di assegnazione del contributo.

Si ritengono fondate le richieste del Comune di Cavezzo.

Il dirigente responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria hanno espresso parere favorevole, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Per quanto precede,

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

la  Giunta  delibera

- di modificare come segue i termini di liquidazione del contributo in oggetto stabiliti con D.G. 457 del 03.11.2005:

- € 218.000 (pari al 14.07% del contributo) alla formale comunicazione dell’invio delle notifiche di indennità di esproprio;

  - € 246.811 (pari al 15.93% del contributo) all’aggiudicazione dei lavori;

  - € 464.811 (pari al 30%del contributo) al raggiungimento di un avanzamento dei lavori pari al 50% del totale contrattuale;

  - € 464.811 (pari al 30% del contributo) all’emissione del verbale di ultimazione dei lavori;

  - € 154.937 (pari al 10% del contributo) a saldo entro 30 gg dall’invio della documentazione contabile di fine lavori, comprensiva del certificato di collaudo, preventivamente approvata dal supervisore ai lavori della Provincia di Modena;

- di aumentare a 15 mesi a far data dall’esecutività dell’atto dirigenziale di impegno del contributo in oggetto, periodo decorso il quale, in assenza di aggiudicazione dei lavori da parte del Comune di Cavezzo, la Provincia ritirerà il contributo in oggetto;

- di confermare in ogni sua altra parte la citata deliberazione 457 del 03.11.05;

- di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Cavezzo.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	il V. Segretario Generale

F.to Maurizio Maletti	F.to Ubaldo Fraulini

Questa deliberazione è composta da un numero di facciate pari a quelle numerate ed è copia conforme all’originale.

Modena,

__________________________

La presente deliberazione è pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena,  17/02/2006

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giovanni Sapienza

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 27/02/2006

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Giovanni Sapienza

Questa deliberazione è composta da un numero di facciate pari a quelle numerate ed è copia conforme all’originale.

Modena,

________________________