G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  3750

Estratto dal verbale della seduta del 15/01/2002

L’anno duemiladue il giorno quindici del mese di Gennaio alle ore 09:30, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede GRAZIANO PATTUZZI Presidente della Provincia, con l’assistenza del  Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Vice Presidente	Presente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente

CORSINI ENRICO	Assessore	Presente

DIAZZI MORENA	Assessore	Presente

GIOVANELLI FERRUCCIO	Assessore	Presente

LUGLI MARIO	Assessore	Presente

MALETTI MAURIZIO	Assessore	Presente

RAZZOLI GIORGIO	Assessore	Presente

Presenti N. 9 Assenti N. 0

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 7 :

L.R. 10.01.2000. ESTENSIONE DELL'OFFERTA EDUCATIVA PER I BAMBINI IN ETA 0-3 ANNI. PROROGA DEI TERMINI.

OGGETTO:

L.R. 10.01.2000. ESTENSIONE DELL'OFFERTA EDUCATIVA PER I BAMBINI IN ETA 0-3 ANNI. PROROGA DEI TERMINI.

LA  GIUNTA  PROVINCIALE

Viste:

- la legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2000 “Norma in materia di servizi educativi per la prima infanzia”;

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1390 del 28 febbraio 2000 con la quale si è definita la Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia;

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1417 del 29.2.2000 “programma regionale degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Linee di indirizzo e criteri generali di programmazione per l’anno 2000”;

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 146 del 19.7.2000 “programma provinciale degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-6 anni per l’anno 2000” ed in particolare l’allegato “1” che recepisce le suddette disposizioni, fissando i criteri di assegnazione delle risorse disponibili;

- la delibera di Giunta provinciale n. 622 del 31.10.2000 ed il relativo allegato “L” con la quale sono stati assegnati, sulla base dei criteri definiti dalla regione Emilia Romagna e dal Consiglio provinciale di Modena, i contributi ai Comuni ed agli enti gestori secondo l’ordine e gli importi indicati nello stesso allegato;

dato atto:

- che con la stessa delibera n. 622/2000 era stato stabilito:

- che i Comuni assegnatari dei contributi dovessero trasmettere entro il termine del 30 aprile 2001 al servizio Istruzione della Provincia di Modena (Viale J.Barozzi 340) il progetto definitivo e l’attestazione di disporre della copertura finanziaria per la restante parte di spesa prevista, non finanziata con la L.R.1/2000;

- che la consegna dei lavori avvenisse entro e non oltre il 31 ottobre 2001;

- che successivamente a tale delibera, pervenute segnalazioni da parte di diversi Comuni della oggettiva necessità di poter disporre di una proroga dei termini di cui sopra per adempiere utilmente alle incombenze previste, era stata disposta (con delibera di Giunta provinciale n. 146 del 17.04.2001) una proroga dei termini al 30 giungo 2001 ed al 31 dicembre 2001 per presentare la documentazione e per effettuare la consegna dei lavori;

  - che successivamente il Comune di Modena (a mezzo di comunicazione del 5.11.2001 del Dirigente del Settore Istruzione Dott. Mauro Francia) notificava alla Provincia che, pur avendo detto Comune avviato le procedure per l’assegnazione dell’appalto relativo ad una delle due iniziative per le quali era stato accordato il finanziamento (costruzione del Nido di Via dalla Chiesa), era alquanto probabile che (in considerazione della notevole complessità e della tempistica delle procedure) non fosse possibile giungere alla consegna dei lavori entro il previsto termine 31.12 2001 e che si ravvisava pertanto la necessità di un’ulteriore proroga, rispetto alla quale il Dott. Francia stesso riferiva che Dirigente Regionale Dott. Lorenzo Campioni, dallo stesso consultato, riteneva possibile accordarla;

  - che lo stesso Comune con lettera prot. 5846 del 14.1.2002 dell’Assessore all’Istruzione indirizzata alla Provincia di Modena, ha successivamente e dettagliatamente motivato che, stante la formula prescelta di concessione per la costruzione e gestione del nido di Via Dalla Chiesa, ad oggi primo caso in tutta la Regione Emilia Romagna, si sono dovuti affrontare tempi più lunghi e procedure burocratiche oggettivamente più impegnative di quelle ordinariamente praticate, e che si reputa oggettivamente possa procedersi alla consegna dei lavori entro la metà del mese di aprile 2002;

tenuto conto, quindi, che il Comune di Modena ha già avviato le procedure per l’individuazione del soggetto appaltante e che si provvederà alla consegna dei lavori entro fine aprile 2002;

rilevato:

- che l’opera oggetto della realizzazione ha un’oggettiva e rilevante importanza nell’ambito del programma di estensione dell’offerta educativa e che lo stesso Comune di Modena è l’Ente che, in ambito provinciale, deve far fronte ad una delle più pressanti domande di posti /nido da parte della popolazione;

- che si ritiene pertanto opportuno e corrispondente agli interessi della cittadinanza residente nel territorio del Comune di Modena, consentire a quest’ultimo Ente di concludere le procedure già avviate per la realizzazione del previsto Nido di Via Dalla Chiesa;

- che tale proroga è comunque da ritenersi definitive e il nuovo termine ora concesso del 30 aprile 2002 non potrà ulteriormente esser procrastinato;

visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di prorogare alla nuova data del 30 aprile 2002 il termine del 31 dicembre 2001, precedentemente fissato con la delibera di Giunta n. 146 del 17.4.2001, per consentire al Comune di Modena, beneficiario dei contributi finalizzati all’estensione dell’offerta educativa di cui alla delibera n. 622 del 31.10.2000, di potere procedere all’effettuazione della consegna dei lavori oggetto della realizzazione ammessa ai finanziamenti;

- di stabilire che il termine del 30 aprile 2002 fissato con il presente atto è da considerarsi perentorio e definitivo, e che comunque in mancanza dell’adempimento previsto (consegna lavori entro il nuovo termine) il Comune di Modena decadrà dai finanziamenti riconosciuti;

- di dare mandato al Dirigente del Servizio Programmazione e Orientamento Scolastico della Provincia di comunicare tempestivamente della proroga di cui al presente atto al Comune di Modena;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL Segretario Generale

F.to GRAZIANO PATTUZZI 	F.to GIOVANNI SAPIENZA

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

__________________________

La presente deliberazione è pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, dalla data sotto indicata.

Modena,  18/01/2002

IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BIANCA ANTONIOLLI	F.to GIOVANNI SAPIENZA

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 28/01/2002

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to GIOVANNI SAPIENZA

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

________________________