G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  11984

Estratto dal verbale della seduta del 22/02/2000

L’anno duemila il giorno ventidue del mese di Febbraio alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Vice Segretario Generale FORMENTI SERGIO.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Assente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente

CORSINI ENRICO	Assessore	Presente

DIAZZI MORENA	Assessore	Presente

LUGLI MARIO	Assessore	Presente

MALETTI MAURIZIO	Assessore	Presente

RAZZOLI GIORGIO	Assessore	Presente

Presenti N. 8 Assenti N. 1

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 94 :

S.P. N. 31 DI ACQUARIA. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTRORIVA AL KM. 0+800 IN LOCALITA' "CAMATTA" IN COMUNE DI PAVULLO. APPROVAZIONE CONVENZIONI BONARIE CON I PROPRIETARI PER LA CESSIONE A TITOLO NON ONEROSO DEI TERRENI INTERESSATI DAI LAVORI.

OGGETTO:

S.P. N. 31 DI ACQUARIA. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTRORIVA AL KM. 0+800 IN LOCALITA' "CAMATTA" IN COMUNE DI PAVULLO. APPROVAZIONE CONVENZIONI BONARIE CON I PROPRIETARI PER LA CESSIONE A TITOLO NON ONEROSO DEI TERRENI INTERESSATI DAI LAVORI.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta n. 1390 del 23.12.1997, immediatamente eseguibile, è stata approvata la perizia dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di L. 320.000.000 di cui L. 250.632.680 per lavori a base d'asta e L. 69.632.680 per somme a disposizione;

- che a seguito di asta pubblica i lavori sono stati affidati all'Impresa CO.GE. s.r.l., Via Panoramica 11, 41040 Palagano (MO), con il ribasso pari al 17.90% e quindi per un importo contrattuale netto di L. 205.769.430, come da contratto Rep. 26512 del 26.07.1998, come da determina di aggiudicazione n. 71 del 06.05.1998;

- che i lavori sono iniziati in data 17.08.1998 e procedono in modo regolare;

- che con deliberazione di Giunta n. 395 del 08.06.1999, immediatamente eseguibile, è stata approvata la Perizia di Variante e suppletiva  dei lavori in oggetto, per complessive L. 320.000.000, di cui L. 216.057.901 per lavori a base d’asta, L. 43.211.581 per IVA al 20% e L.60.730.518 per somme a disposizione come di seguito evidenziato:

| 1) Importo netto lavori |  | L. 216.057.901 |
| --- | --- | --- |
| 2) IVA al 20% |  | L. 43.211.581 |
| 3) Somme a disposizione |  |  |
| Acquisto terreni | L. 2.000.000 |  |
| Acquisto guard-rail | L. 6.000.000 |  |
| Piante e giardini | L. 3.000.000 |  |
| Opere complementari di illuminazione (IVA compresa) | L. 8.247.600 |  |
| Lavori supplementari imprevisti e spese tecniche (IVA compresa) | L. 41.482.918 |  |
| Sommano |  | L. 60.730.518 |
| Importo complessivo |  | L. 320.000.000 |

- che durante l’esecuzione dei lavori  si è reso necessario occupare definitivamente terreni di privati con i quali si è addivenuti ad accordi bonari per la cessione non onerosa di porzioni dei mappali interessati dalle opere;

- che le convenzioni non prevedono degli impegni di spesa;

- che al termine dei lavori verrà effettuata la stesura del frazionamento catastale;

visto che erano state iniziate le procedure espropriative, le dichiarazioni sono esenti da imposte e tasse e tutte le spese relative agli atti sono a carico della Provincia di Modena;

visto i preliminari di convenzione bonaria firmati per accettazione dai proprietari, assunti agli atti dell’ente con i seguenti numeri di protocollo:

- mappale 283 foglio 99 di Pavullo - partita 16857 mq. 30 - prot. 44402 del 19.07.1999 di proprietà al 50% Bernardoni Sante e al 50% Rioli Paolina; dato atto che a seguito di successione dopo la morte del Sig. Bernardoni Sante la proprietà risulta così suddivisa:

- Rioli Paolina, nata a Pavullo il 04.06.1922, C.F. RLIPLN22H44G393G

proprietaria 50% e usufrutturia al 50%;

- Bernardoni Fiorella, nata a Zocca (MO) il 09.02.1948, C.F. BRNFLL48B49M183W

proprietaria 1/10;

- Bernardoni Ornella, nata a Pavullo (MO) il 28.03.1918, C.F. BRNRLL65E50G393D

proprietaria 1/10;

- Bernardoni Giovanni, nato a Pavullo (MO) il 18.02.1956, C.F. BRNGNN56B18G393O

proprietario 1/10;

- Bernardoni Loredana, nata a Zocca (MO) il 26.03.1950, C.F. BRNLDN50C66M183E

proprietaria 1/10;

- Bernardoni Franca, nata a Pavullo (MO) il 13.02.1954, C.F. BRNFNC54B53G393G

proprietaria 1/10;

2) partita 54761- foglio 99 di Pavullo - mappale 298 - mq.30 - prot.44391 del 19.07.1999:

- Migliori Giuseppina, nata a Lama Mocogno (MO) il 22.09.1937, C.F. MGLGPP37P62E426G

proprietaria 50%;

- Puccini Vincenzo, nato a Pavullo (MO) il 09.11.1934, C.F. PCCVCN34S09G393S

proprietario 50%;

3) foglio 99 di Pavullo - mappali 262 e 263 (ex 443 e ex 559) mq. 30 - prot. 44369 del 19.07.1999:

- Manni Primo, nato a Pavullo (MO) il 07.01.1963, C.F. MNNPRM63A07G393V

proprietario per 1/3;

- Manni Gianluca, nato a Pavullo (MO) il 11.07.1966, C.F. MNNGLC66L11G393I

proprietario per 1/3;

- Manni Margherita, nata a Pavullo (MO) il 28.11.1964, C.F. MNNMGH64L68G393G

proprietaria per 1/3;

4) partita 53459 foglio 99 di Pavullo - mappale 266 mq. 54, mappale 265 mq.15 - prot. 44404 del 19.07.1999:

- Primus Erlinda, nata a Paluzza il 05.08.1920, C.F. PRMRND20M45G300C

proprietaria 100%;

5) partita 53937 foglio 99 di Pavullo - mappale 254 mq. 4,00 - prot. 44383 del 19.07.1999:

- Anelli Lucia, nata a Milano il 13.12.1946, C.F. NLLLCU46T53F205F

proprietaria per 1/6;

- Bonelli Maria, nata a Pavullo (MO) il 21.03.1934, C.F. BNLMRA34C61G393K

proprietaria per 1/3;

- Bonelli Rosanna, nata a Pavullo (MO) il 18.05.1939, C.F. BNLRNN39E58G393Y

proprietaria per 1/3;

- Giasoni Ugo, nato a Milano il 23.05.1928, C.F. GSNGUO28F23F205N

proprietario per 1/6;

6) partita 54061 foglio 99 di Pavullo - mappale 222 mq. 30,00 - prot. 44399 del 19.07.1999:

- Parrocchia Beata Vergine Assunta, rappresentata dal parroco Don Alfonso Rondelli,

partita IVA 92001930368,  proprietaria 100%;

preso atto della dichiarazione dei proprietari che i terreni sono nelle loro libera proprietà assunti agli atti al prot. n. 44397, 44394, 44372, 44371, 44375, 44387 del 19.07.1999; prot. n. 60530, 60524, 60533, 60525, 60535, 60531 del 07.10.1999;

visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di approvare i preliminari di accordo bonario per la cessione bonaria  dei terreni  in Comune di Pavullo nel Frignano (MO), a titolo non oneroso, relative alle seguenti particelle:

- 1) partita 16857 -  foglio 99 di Pavullo  -  mappale  283 - mq. 30,

- 2) partita 54761- foglio 99 di Pavullo - mappale 298 - mq. 30,

- 3) foglio 99 di Pavullo - mappali 262 e 263 (ex 443 e ex 559) mq. 30,

- 4) partita 53459 foglio 99 di Pavullo - mappale 266 mq. 54, mappale 265 mq. 15,

- 5) partita 53937 foglio 99 di Pavullo - mappale 254 mq. 4,00,

- 6) partita 54061 foglio 99 di Pavullo - mappale 222 mq. 30,00;

- di dare atto che il presente atto non da luogo a spese aggiuntive a quelle previste nel nuovo quadro economico approvato con deliberazione n. 395 in data 08.06.1999;

- di dare atto che le convenzioni sono state acquisite agli atti dell’Ente con i protocolli sopraindicati,  regolarmente firmate e contestuale apposizione del timbro dell'ente;

- di provvedere successivamente all’approvazione del frazionamento catastale al termine dei lavori, e ai conseguenti atti di compravendita relativi senza alcuna spesa a carico dei proprietari;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to FORMENTI SERGIO

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

IL V. SEGRETARIO GENERALE

__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena,  24/02/2000

IL MESSO NOTIFICATORE	IL  V. SEGRETARIO GENERALE

F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to FORMENTI SERGIO

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 05/03/2000

IL  V. SEGRETARIO GENERALE

F.to FORMENTI SERGIO

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

IL  V. SEGRETARIO GENERALE

___________________________