G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  8056

Estratto dal verbale della seduta del 08/02/2000

L’anno duemila il giorno otto del mese di Febbraio alle ore 14:30, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Vice Segretario Generale FORMENTI SERGIO.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Assente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente

CORSINI ENRICO	Assessore	Presente

DIAZZI MORENA	Assessore	Presente

LUGLI MARIO	Assessore	Presente

MALETTI MAURIZIO	Assessore	Presente

RAZZOLI GIORGIO	Assessore	Presente

Presenti N. 8 Assenti N. 1

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 71 :

STRADA PROVINCIALE N. 27 DELLA DOCCIOLA. LAVORI DI ALLARGAMENTO ALLA PROGR. KM. 5+900 IN LOCALITA’ CASINE. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO.

OGGETTO:

STRADA PROVINCIALE N. 27 DELLA DOCCIOLA. LAVORI DI ALLARGAMENTO ALLA PROGR. KM. 5+900 IN LOCALITA’ CASINE. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso:

- che con delibera n. 270 del 4.05.99 la Giunta Provinciale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto dell’importo complessivo di L. 400.000.000 di cui L. 329.521.531 per lavori a base d’asta e L. 70.478.469 per somme a disposizione;

- che la spesa risulta finanziata con l’utilizzo di “Buoni Ordinari Provinciali”;

- che a seguito di asta pubblica i lavori i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Ferrarini Enzo di Fanano (Modena) con il ribasso del 3,87% e quindi per un importo contrattuale netto di L. 310.433.666 per lavori, L. 6.590.431 per oneri finalizzati alla sicurezza, e L. 63.404.819 per IVA per un totale di L. 380.428.916;

- che l’affidamento di detti lavori ha evidenziato una minor spesa di L. 15.023.685 rispetto all’importo finanziato;

- che sulla SP 27 della Docciola alla Prog. km. 5+900 esiste da tempo un restringimento della carreggiata che impedisce il doppio senso di circolazione ai mezzi pesanti e autocorriere rendendo molto pericoloso il transito a tutti gli utenti della strada;

- che il Settore Viabilità, utilizzando la disponibilità sopra richiamata ha redatto in data 15.12.99 un progetto dei lavori supplementari dell’importo complessivo di L. 15.023.685 di cui L. 12.519.051 per lavori, L. 2.503.810 per IVA al 20% e L. 824 per arrotondamenti;

visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di approvare il computo metrico relativo ai lavori supplementari da realizzarsi sulla SP 27 della Docciola in località “Casine” alla prog. km. 5+900, redatto dal Settore Viabilità in data 15.12.1999, relativo ai lavori indicati in premessa, dell’importo complessivo di L. 15.023.685 così suddiviso:

| Importo netto lavori | L. 12.519.051 |
| --- | --- |
| Iva 20% | L. 2.503.810 |
| Arrotondamenti | L. 824 |
| Totale Lavori | L. 15.023.685 |

- di dare atto che il computo metrico in parola è acquisito agli atti con prot. n. 4815/7-5-27-2 del 25/01/2000 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

- di dare atto che trattandosi di cantiere che avrà entità inferiore a 100 uomini-giorno, non è richiesta la designazione del coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e per la esecuzione prevista dall’art. 3 comma 3/a del D.L. n. 494/96;

- di provvedere all’affidamento dei lavori con successivo atto dirigenziale ai sensi dell’art. 12 Bis del vigente regolamento, per la disciplina dei contratti, a ditta di fiducia dell’Amministrazione;

- di stabilire che, il responsabile del procedimento, è stato individuato nella persona del Geom. Piacentini Luciano;

- di dare atto che la sopracitata spesa trova copertura finanziaria con la disponibilità presente al residuo 1999 (impegno 4779/99) dell’azione n. 253 “SP 33 Sistemazioni varie” del Piano Esecutivo di Gestione 2000;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to FORMENTI SERGIO

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

IL V. SEGRETARIO GENERALE

__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena,  11/02/2000

IL MESSO NOTIFICATORE	IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to FORMENTI SERGIO

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 21/02/2000

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to FORMENTI SERGIO

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

IL V. SEGRETARIO GENERALE

__________________________